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 הצעות לשירותי פיקוח וניהול פרויקטים ברחבי היישוב ג'דיידה מכר













מכרז פומבי מספר __07/26______

קבלת הצעות לשירותי פיקוח וניהול פרויקטים ברחבי היישוב ג'דיידה מכר

פרסום

1. הרשות ג'דיידה -מכר (להלן: "הרשות", "המזמינה"), מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי פיקוח, ניהול, בקרה, ליווי ותיאום הנדסי לפרויקטים עירוניים שונים בתחום עבודות הפיתוח, התשתיות, הבינוי, השיקום, התחזוקה והשדרוג ברחבי העיר (להלן: " עבודות פיקוח" ), הכל בהתאם לצורכי הרשות, הנחיות מהנדס הרשות ו/או מי מטעמו, הוראות כל דין, התקנים המחייבים, הנחיות משרדי הממשלה והרשויות המוסמכות.

2. השירותים יינתנו עבור פרויקטים עירוניים המצויים בעיקרם בתחום המרקם הוותיק והקיים של העיר, וניהול קרקע פרטית בתחום התמ"ל 1105, בסביבה אורבנית פעילה, מאוכלסת ורגישה, הכוללת תשתיות קיימות, מגרשים פרטיים, מבני ציבור פעילים, מוסדות חינוך פעילים, שטחים ציבוריים פתוחים, רחובות קיימים, אזורי מגורים, מגרשים חומים המיועדים לבינוי ציבורי, ועבודות פיתוח ותשתית המתבצעות בסמיכות למגרשים פרטיים, בתי מגורים, עסקים ונכסים קיימים והכל בהתאם להנחיות מהנדס הרשות (להלן:"המנהל")

3. השירותים יינתנו עבור תקציבים המתקבלים ממשרד הבינוי והשיכון כתקציבי "ישן מול חדש", מוס"צ, קולות קוראים ותקציבי פיתוח שונים אשר יתקבלו ממשרד החינוך, משרד התרבות, גופים ציבוריים נוספים, צדדי ג', תורמים ותקציבי הרשות. 

4. הזוכה יידרש לספק שירותים מקצועיים, מלאים, רציפים וזמינים, לרבות ניהול, מעקב, פיקוח ובקרה על כלל שלבי הפרויקט, החל משלב ההתארגנות, התכנון והתיאומים ועד להשלמת הביצוע, מסירה, טיפול בליקויים וסגירת הפרויקט.

5. המכרז הוא מכרז מסגרת כאשר בכוונת הרשות לבחור מציע אחד לביצוע השירותים השונים. עם זאת הרשות אינה מתחייבת לביצוע עבודות בכמות מסוימת, או בכלל והכל על פי שיקול דעתה המוחלט. 

6. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז ממחלקת הגבייה , וזאת תמורת תשלום סך של 2000 ₪,  אשר לא יוחזרו בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז. רכישת מסמכי המכרז כאמור לעיל הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה ואת העתק הקבלה עבור הרכישה יש לצרף למסמכי המכרז בעת הגשת ההצעה.

7. מועד פרסום חוברת המכרז באתר הרשות המקומית בלשונית "מכרזים" החל מיום  23/07/2026.

8. קניית חוברת המכרז ממחלקת הגבייה מועצה מקומית ג'דיידה מכר בתאריך 25/07/2026.

9. ניתן להגיש שאלות ו/או בקשות הבהרה עד לא יאוחר מיום 01/08/2026  שעה 12:00  באמצעות דוא"ל: ranin@j-m.org.il יש לוודא קבלת המסמך בדוא"ל או בטלפון מס' 050-2215711 באחריות הפונים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד. 

10. המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית, אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת, בנוסח המצורף למסמכי המכרז כטופס מס' 2, בסך של 10,000 ₪ (במילים: עשרת אלפים שקלים חדשים), וזאת להבטחת קיום מלוא התחייבויותיו בהתאם להוראות המכרז ואשר תעמוד בתוקף עד ליום 10/11/2026. 

11. [bookmark: _heading=h.1fob9te]ההצעה תוגש ב- 1 עותק מקורי קשיח (מודפס), כרוך או ערוך בקלסר אשר יכיל את מסמכי המכרז החתומים במקור ושיוכנס לתוך מעטפה אטומה עליה יצוין: "מכרז פומבי מס'  __07/26___חל איסור מוחלט לציין שם המציע, או פרטים מזהים כלשהם. 

12. על המציע להגיש הצעתו במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים המוצבת במשרדי הרשות  לשכת ראש הרשות ביום שני תאריך 10/08/2026 בין השעות 08:30-14:00 בלבד. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת ו/או לאחר המועד הנ"ל, תביא לפסילת ההצעה.


13. הוראות מפורטות נוספות מצויות במסמכי המכרז.

14. מובהר, כי הרשות רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שהיא. אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

15. יובהר כי בחירה והתקשרות עם המציע הזוכה, אין משמעותו צו התחלת עבודה לביצוע העבודות נשוא מכרז זה. צו התחלת עבודה יינתן בנפרד.    

16. הוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר/ נקבה, אך מתייחסות ל-2 המינים כאחד.


     בכבוד רב,
סוהיל מלחם 
ראש רשות ג'דיידה מכר 










































מסמך ב': תנאים והוראות כלליות

[bookmark: _heading=h.3znysh7]
1. כללי:

1.1. להלן תיאור הפרויקט תוך הדגשת מהות השירותים הנדרשים מאת הזוכה, פרויקטים שונים בתחומי הבניה, התשתיות, הפיתוח בכלל רחבי הישוב.
1.2. נתוני הפרויקטים המפורטים לעיל הינם להתרשמות בלבד, הנתונים עשויים להשתנות מסיבות שונות ואין בהם כדי לחייב את הרשות בכל צורה שהיא או להטיל על מי מהם אחריות כלשהי. 
1.3. הרשות רשאית להוסיף מתחמים באותם תנאים על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לדין. 
1.4. מובהר כי השירותים עשויים להתבצע במספר פרויקטים במקביל, בשלבים שונים ובאתרים שונים ברחבי הרשות.
1.5. הרשות מעוניינת לבחור בזוכה אחד למתן השירותים אשר ישמש כ "מנהל פרויקט" (להלן: "החברה המנהלת") בהסכם מסגרת לביצוע השירותים השונים.
1.6. הזוכה במכרז ייבחר על פי אמות מידה המשלבות בין שיעור שכר הטרחה המבוקש על ידו (50%)  ההצעה הכספית הנמוכה ביותר תקבל את מלוא ניקוד רכיב המחיר, ויתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי) ובין הערכת איכות ההצעה, ובכלל זה: המציע, ניסיונו, צוות המקצועי המוצע, כישוריהם, ניסיונם ומידת התאמתם הצפויה למילוי המטלות המפורטות בפנייה זו (50%) הכל כקבוע במסמכי המכרז.
1.7. הרשות אינה מתחייבת לבחור בכל הצעה שהיא. הרשות תהא רשאית לבטל את המכרז בכל שלב ככל שלא הוכרז זוכה. כמו כן, הרשות רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או העבודה או לבטלה מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז על הזוכה במכרז, במקרה זה תימסר הודעה מתאימה למציעים.
1.8. מובהר בזאת, כי הפרויקטים ממומנים על ידי משרד החינוך ו/או רמ"י ו/או משב"ש ו/או משרד הפנים ו/או משרד הכלכלה וגורמים אחרים נוספים (להלן: "גורמי חוץ") והעברת התמורה לזוכה הינה בכפוף לקבלת הכספים מגורמי החוץ, ולזוכה לא תהיינה כל טענות או דרישות או תביעות כלשהן כנגד הרשות ככל שלא יתקבל המימון מגורמי החוץ ו/או חלקו מכל סיבה שהיא ובלבד שהדבר אינו גורע מתשלום עבור שירותים שבוצעו ואושרו בפועל על ידי הרשות.
1.9. מובהר בזאת כי עיקר השירותים נשוא מכרז זה מתייחסים לעבודות במרקם הוותיק והקיים של היישוב, לרבות עבודות ופיתוח תשתיות במגרשים פרטיים, פיתוח תשתיות במגרשים חומים, מבני ציבור, עבודות שיפוץ, שדרוג, תחזוקה, עבודות במסגרת תוכניות "ישן מול חדש", וכן עבודות פיתוח ותשתית שונות המבוצעות בסביבה אורבנית פעילה, מאוכלסת ורגישה.
1.10. עוד מובהר ומודגש, כי משרד הבינוי והשיכון מקדם, באמצעות גורמים מטעמו, את פיתוח מתחם תמל/1105 בכל הנוגע לקרקעות מדינה ולתשתיות העל הכלולות במסגרת הסכם הגג. השירותים נשוא מכרז זה הינם שירותים נפרדים, משלימים ועצמאיים, אשר יוזמנו, ינוהלו ויבוצעו על ידי הרשות המקומית בלבד, בין מתקציבי הרשות ובין באמצעות קולות קוראים, הרשאות תקציביות, תמיכות, השתתפויות ותקציבים ייעודיים ממשרדי ממשלה, גופים ציבוריים וגורמים מממנים שונים, אשר עשויים להיות מועברים במישרין לרשות המקומית ו/או לפרויקטים הרלוונטיים, הכל בהתאם להוראות הדין, תנאי התקצוב וההסכמים החלים לעניין זה
1.11. למען הסר ספק, מובהר כי מכרז זה אינו כולל עבודות פיתוח בקרקעות מדינה המבוצעות במסגרת הסכם הגג ו/או במסגרת עבודות משרד הבינוי והשיכון בתמל/1105, ואין בו כדי להחליף, לגרוע או להחליף את משרד הבינוי והשיכון ו/או הגורמים הפועלים מטעמו.
1.12. מובהר כי קיימת הפרדה מלאה, ברורה ומובחנת בין עבודות הפיתוח והתשתית המבוצעות על ידי משרד הבינוי והשיכון כתשתיות וכן על קרקעות המדינה בהתאם להסכם הגג, לבין העבודות והשירותים נשוא מכרז זה, המצויים באחריותה, בניהולה ובתקצובה של הרשות המקומית ו/או של גורמים מתקצבים רלוונטיים כאמור לעיל.
1.13. הרשות תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, לאשר כי תשלומים מסוימים בקשר לפרויקטים נשוא מכרז זה, לרבות פרויקטים המבוצעים ביוזמת הרשות ו/או מכוח קולות קוראים, הרשאות תקציביות, השתתפויות משרדי ממשלה, גופים ציבוריים וגורמים מתקצבים שונים, יועברו במישרין לנותן השירותים ו/או לחשבון הפרויקט, הכל בהתאם למנגנון התקצוב, החלטת הרשת המקומית, להוראות הגורם המממן ולהוראות הדין.

2. תכולת השירותים:
1. 
2. 
2.1. שירותי פיקוח, ניהול ובקרה על פרויקטים עירוניים הזוכה יספק שירותי פיקוח, בקרה, מעקב, ניהול ותיאום הנדסי לפרויקטים עירוניים שונים, לרבות אך לא רק:
· עבודות פיתוח עירוני 
· סלילת כבישים ורחובות 
· עבודות מדרכות, אבני שפה וריצופים 
· תשתיות מים, ביוב, ניקוז ותיעול 
· תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת 
· עבודות הסדרי תנועה ותמרור 
· עבודות גינון ופיתוח נופי 
· פיתוח שטחים ציבוריים פתוחים (שצ"פים) 
· עבודות נגישות ובטיחות 
· קירות תמך, גדרות ומעקות 
· ריהוט רחוב ומתקני ציבור 
· עבודות שיקום ושדרוג תשתיות קיימות 
· עבודות אחזקה ושיקום במרחב הציבורי 
· טיפול במוקדי סיכון ומפגעים 
· עבודות חירום ותיקוני תשתית דחופים 
· עבודות במרקם הוותיק 
· עבודות בסביבה אורבנית פעילה ובסמיכות למבנים קיימים ולמגרשים פרטיים 
השירותים יכללו בין היתר:
· פיקוח על ביצוע העבודות בהתאם לתוכניות, מפרטים, כתבי כמויות והוראות החוזה 
· בקרה על איכות הביצוע והחומרים 
· בקרה ומעקב אחר לוחות זמנים 
· בקרה תקציבית 
· בקרה על עבודות נוספות ושינויים 
· מעקב אחר טיפול בליקויים 
· בדיקת חשבונות קבלנים 
· בקרה על אישורים, בדיקות מעבדה והיתרים 
· ניהול תכנון.
· ניהול ותיעוד יומני עבודה 
· ניהול תיקי פרויקט ומסמכי הפרויקט 
· ניהול פרויקטים מתקציבי "ישן מול חדש"
· ניהול תוכניות עדות (AS MADE) 
· תיאום בין יועצים, מתכננים, קבלנים, רשויות וגורמי תשתית 
· השתתפות בסיורי שטח ובדיקות 
· הכנת דוחות, פרוטוקולים וסיכומי ישיבות 
· מעקב אחר מסירות וסגירת פרויקטים 
· בקרה על עמידה בדרישות בטיחות, נגישות ואיכות 
2.2. עבודות במרקם הוותיק והקיים של העיר וכיוצא בזה בכל הגבולות המוניציפלית של הרשות מובהר כי השירותים נשוא מכרז זה מבוצעים ברובם בתחום המרקם הוותיק והבנוי של העיר ותמ"ל 1105 קרקע פרטית, בסביבה מורכבת ורגישה, המחייבת ניסיון, זהירות, תיאום שוטף והתנהלות מקצועית מול תשתיות קיימות, תושבים, עסקים, מוסדות ציבור וגורמים פרטיים. במסגרת זו יידרש הזוכה, בין היתר:F
· לפקח על עבודות המבוצעות בסמיכות לבתי מגורים, מבנים קיימים ומגרשים פרטיים 
· לטפל בממשקים מורכבים בין תשתיות חדשות לקיימות 
· לפקח על עבודות במגרשים חומים המיועדים לבינוי ציבורי 
· לפקח על עבודות בשצ"פים ובשטחים ציבוריים קיימים 
· לוודא שמירה על נגישות, בטיחות ורציפות תפקודית במהלך ביצוע העבודות 
· לטפל במפגעים ובמוקדי סיכון הנוצרים במהלך ביצוע עבודות 
· לבצע מעקב אחר שמירה על הסדר הציבורי וצמצום הפרעות לתושבים 
2.3. בינוי, שיפוץ ושדרוג מבני ציבור ומוסדות חינוך הזוכה יספק שירותי פיקוח, ניהול, מעקב ובקרה על עבודות בינוי, שיפוץ, הרחבה, התאמה ושדרוג של מבני ציבור ומוסדות חינוך, לרבות:
· בתי ספר 
· גני ילדים 
· מעונות יום 
· מרכזים 
· מבני ספורט 
· מבני תרבות 
· מבני רווחה 
· מבני שירות עירוניים 
· מבני מנהלה וציבור
· מבנים מוניציפאלים
העבודות יכללו בין היתר:
· בינוי חדש 
· עבודות שיפוץ ושדרוג 
· התאמות בטיחות ונגישות 
· עבודות גמר 
· חידוש מערכות ותשתיות 
· עבודות פיתוח סביבתי 
· טיפול בליקויי בינוי 
· שיקום מבנים קיימים 
· ליווי מסירות ואישורי אכלוס 
· פיקוח על עבודות בזמן פעילות מוסדות פעילים 
· תיאום עבודות בתקופות חופשה ובהתאם לצורכי העירייה 
2.4. טיפול במוקדי סיכון ומפגעים הזוכה יידרש לבצע מעקב, בקרה, פיקוח וליווי מקצועי לטיפול במוקדי סיכון ומפגעים ברחבי העיר, לרבות:
· מפגעי בטיחות 
· ליקויי תשתית 
· כשלים במדרכות וכבישים 
· שקיעות וסדקים 
· מפגעי ניקוז והצפות 
· מפגעי נגישות 
· מפגעים במוסדות ציבור וחינוך 
· קירות, גדרות ואלמנטים מסוכנים 
· מפגעים הנובעים מביצוע עבודות תשתית ופיתוח 
הזוכה יידרש לבצע:
· סיורי שטח 
· תיעוד ממצאים 
· הכנת דוחות ליקויים 
· המלצות לטיפול 
· פיקוח על ביצוע תיקונים 
· מעקב אחר השלמת טיפול במפגעים 
2.5. ניהול תכנון נותן השירותים יידרש לספק שירותי ניהול תכנון מלאים, מקיפים ורציפים לכלל הפרויקטים נשוא מכרז זה, החל משלב הייזום הראשוני ועד להשלמת התכנון, אישורו, יציאתו לביצוע וליוויו במהלך הביצוע בפועל, הכל בהתאם להנחיות הרשות, מהנדס הרשות, דרישות הדין והגורמים המוסמכים.
במסגרת זו יכללו השירותים, בין היתר:
· ניהול, ריכוז ותיאום כלל הליכי התכנון; 
· ניהול תכנון מוקדם, תכנון סופי ותכנון לביצוע; 
· ניהול תכנון סטטוטורי ככל שיידרש; 
· ליווי וקידום הליכי תכנון מול מוסדות התכנון והרשויות המוסמכות; 
· תיאום בין כלל היועצים, המתכננים והגורמים המקצועיים; 
· ניהול ישיבות תכנון, סיורי שטח וישיבות תאום; 
· הכנת לוחות זמנים לתכנון ומעקב אחר עמידה בהם; 
· בקרה שוטפת על התקדמות התכנון; 
· בקרה על התאמת התכנון לדרישות הרשות, התקציב, לוחות הזמנים והצרכים התפעוליים; 
· בקרה הנדסית ומקצועית על איכות התכנון; 
· בדיקת התאמות בין דיסציפלינות שונות ומניעת התנגשויות תכנון; 
· ניהול תיאומי מערכות; 
· ריכוז והטמעת הערות הרשות והגורמים המאשרים; 
· מעקב אחר טיפול בהערות ותיקוני תוכניות; 
· הכנת אומדנים תקציביים; 
· הכנת כתבי כמויות; 
· הכנת מפרטים טכניים; 
· הכנת מסמכי מכרז לביצוע; 
· בדיקה ואישור תוכניות לביצוע; 
· בדיקת התאמה בין מצב קיים לתכנון; 
· ביצוע תיאומים מול חברות תשתית, רשויות וגופים סטטוטוריים; 
· ניהול תכנון בסביבה אורבנית פעילה ובמרקם ותיק; 
· תכנון והתאמת עבודות בסמיכות למבנים קיימים, מגרשים פרטיים, מוסדות ציבור ותשתיות פעילות; 
· ליווי וקידום קבלת אישורים, היתרים ורישיונות; 
· השתתפות בדיונים מקצועיים, ועדות וישיבות סטטוס; 
· ניהול מעקב אחר גרסאות תוכניות ומסמכים; 
· ניהול מאגר מסמכי התכנון והפצתם; 
· ניהול בקרת איכות לתכנון; 
· טיפול בשינויים תכנוניים במהלך ביצוע; 
· ליווי המתכננים והיועצים לאורך שלבי הביצוע; 
· בדיקת תוכניות AS MADE והתאמתן לביצוע בפועל; 
· ביצוע כל פעולה נוספת הנדרשת לצורך השלמת הליכי התכנון וקידום הפרויקטים בהתאם לדרישות הרשות.
2.6. תיאום צדדי ג' ותשתיות במסגרת השירותים נשוא מכרז זה, נותן השירותים יידרש לבצע ניהול, תיאום, מעקב ובקרה מול כלל צדדי ג' והגורמים הרלוונטיים הנוגעים לפרויקטים ולעבודות, ככל שיידרש לצורך קידום, ביצוע והשלמת הפרויקטים באופן מלא, תקין ורציף.
בין היתר יכללו השירותים:
· תיאום מול חברות תשתית; 
· תיאום מול תאגידי מים וביוב; 
· תיאום מול חברת חשמל; 
· תיאום מול בזק, חברות תקשורת וסיבים אופטיים; 
· תיאום מול חברות גז; 
· תיאום מול רשויות ממשלתיות; 
· תיאום מול משטרת ישראל; 
· תיאום מול רשות העתיקות; 
· תיאום מול נתיבי ישראל, חברות תחבורה וגופי תחבורה ציבורית; 
· תיאום מול כיבוי אש, פיקוד העורף וגורמי חירום; 
· תיאום מול בעלי מקרקעין, תושבים, עסקים ובעלי נכסים גובלים; 
· תיאום מול קבלנים, ספקים, יועצים ומתכננים; 
· תיאום מול משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות וכל גורם סטטוטורי רלוונטי נוסף. 
השירותים יכללו, בין היתר:
· ניהול וקידום אישורים ותיאומים; 
· זימון וקיום פגישות תיאום; 
· מעקב אחר קבלת היתרים ואישורים; 
· טיפול בדרישות גורמי חוץ; 
· תיאום עבודות בסמיכות לתשתיות קיימות; 
· תיאום הסדרי תנועה זמניים; 
· טיפול בהפרעות, חסימות וממשקים תפעוליים; 
· מעקב אחר ביצוע התחייבויות צדדי ג; 
· ריכוז ותיעוד כלל ההתכתבויות, האישורים והסיכומים; 
· ניהול מעקב שוטף אחר סטטוס התיאומים והחסמים; 
· טיפול במחלוקות ובבעיות תפעוליות מול צדדי ג'; 
· ביצוע כל פעולה נוספת הנדרשת לצורך השלמת הפרויקטים בהתאם להנחיות הרשות.
2.7. השתתפות בישיבות ותיאומים הזוכה יידרש להשתתף באופן שוטף בכל ישיבה, סיור, תיאום או דיון מקצועי שיידרש על ידי העירייה, ובכלל זה:
· ישיבות עבודה בעירייה 
· ישיבות עם מהנדס הרשות 
· ישיבות עם מינהלת הרשות 
· ישיבות תכנון ותיאום 
· ישיבות סטטוס ומעקב 
· ישיבות קבלנים ויועצים 
· דיוני בטיחות 
· סיורי שטח 
· פגישות עם גורמי חוץ ותושבים
· ועדות מכרזים (כגורם מקצועי)
· כל ישיבה נוספת שתידרש לצורך קידום הפרויקטים 
2.8. זמינות ומתן שירותים הזוכה יידרש להעמיד זמינות סבירה, רציפה ובהתאם לצורכי הפרויקט למתן השירותים בימים א'-ה' בין השעות 08:00- 17:30  בכל מועד נוסף שיידרש ובהתאם לצרכים סבירים של הרשות ובשים לב לאופי הפרויקט. מבלי לגרוע מהאמור, הזוכה יידרש לספק מענה גם:
· בשעות חריגות 
· בעבודות לילה 
· בימי שישי וערבי חג 
· בתקופות חירום 
· בעת טיפול במפגעים דחופים 
· בעת ביצוע עבודות מיוחדות או חריגות 
· בהתאם להנחיות מהנדס הרשות וצרכי העירייה 
2.9. סמכויות והנחיות מקצועיות הזוכה יפעל בהתאם להנחיות העירייה, מהנדס הרשות, ו/או מי מטעמם, ויבצע כל משימה מקצועית שתידרש לצורך קידום, ניהול, פיקוח, מעקב ובקרה על הפרויקטים. העירייה תהא רשאית:
· להוסיף או לגרוע פרויקטים 
· לשנות סדרי עדיפויות 
· להורות על טיפול דחוף בפרויקטים מסוימים 
· לדרוש תגבור כוח אדם 
· להורות על ביצוע סיורים, בדיקות ודוחות נוספים 
· לשנות את אופי והיקף השירותים בהתאם לצורכי העירייה
· הזוכה יפעל על פי נהלי הרשות ומדיניותה ויהא כפוף ישירות למהנדס הרשות.   
· הזוכה יבצע בקרה ומעקב אחר תקציב הפרויקט. כל חריגה מן המסגרת התקציבית שבחוזה תהיה טעונה את אישור מורשה החתימה של הרשות.
· מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר ויודגש כי הזוכה יהא זכאי לתשלומים עבור שירותים שסיפק בפועל. 
· הזוכה במכרז יבצע את תפקידיו באמצעות עובדיו ונותני שירותים עצמאיים שיועסקו על ידו.
· לזוכה תהיה אחריות כוללת למתן השירותים, כולל אחריות על עובדיו וקבלני משנה, לרבות הצוות המקצועי שהוצע על ידו כחלק מהצעתו במכרז זה. 
3.  תנאי ההתקשרות
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
3.1. תקופת ההתקשרות 
4. 
5. 
6. 
1) הרשות רשאית ליתן צו התחלת עבודה לנותן השירותים בתוך 7 ימים ממועד חתימת ההסכם על ידי מורשי החתימה של הרשות וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
2) תקופת ההתקשרות תהא החל ממועד חתימת ההסכם על ידי מורשי החתימה של הרשות ותימשך לאורך כל תקופת ביצוע הפרויקט/ים ו/או עד להשלמת כלל השירותים נשוא ההתקשרות, לרבות תקופות בדק, מסירות, טיפול בליקויים והשלמת כלל התחייבויות נותן השירותים, הכל בהתאם להוראות ההסכם ולהנחיות הרשות.
3) מובהר בזאת כי זכייתו של המציע במכרז אינה מקנה לו זכות קנויה, בלעדית או מובטחת לביצוע מלוא השירותים ו/או להמשך ההתקשרות למשך כל חיי הפרויקט/ים
4) הרשות תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה, תקציבה, סדרי העדיפויות שלה, אילוצים תפעוליים, הנחיות גורמי מימון ו/או מכל סיבה אחרת, להורות, בין היתר, על:
· ביטול ההתקשרות, כולה או חלקה; 
· הקטנת היקפי השירותים; 
· פיצול השירותים בין מספר נותני שירותים; 
· מסירת חלק מהשירותים לגורמים אחרים; 
· דחיית ביצוע השירותים או חלקם; 
· הקפאת פרויקטים; 
· שינוי סדרי עדיפויות ולוחות זמנים; 
· צמצום, הרחבה או שינוי של פרויקטים. 
5) במקרה של ביטול ההתקשרות, הקטנת היקף השירותים, דחיית ביצועם, השעייתם או הפסקתם, מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעת הרשות, לא תהא לנותן השירותים כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי הרשות, והוא לא יהא זכאי לכל פיצוי, שיפוי או תשלום נוסף, למעט התמורה בגין שירותים שבוצעו בפועל ואושרו על ידי הרשות בהתאם להוראות ההסכם.
6) הרשות תהא רשאית לבצע חלק מהשירותים בעצמה ו/או באמצעות ספקים אחרים ו/או במסגרת התקשרויות נפרדות, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שיהא בכך כדי להקים לנותן השירותים כל זכות, טענה או דרישה.
3.2. אופן ההתקשרות
1) ההתקשרות נשוא מכרז זה תהא התקשרות ישירה בין הרשות לבין המציע הזוכה, בהתאם להוראות מסמכי המכרז, ההסכם ונספחיו, דרישות הרשות, הנחיותיה המקצועיות והצעת המחיר שהוגשה על ידי המציע הזוכה במסגרת המכרז. 
2) נותן השירותים מתחייב לבצע את כלל השירותים נשוא ההתקשרות באופן מקצועי, אישי, רציף ומלא, באמצעות כוח האדם, היועצים ואנשי המקצוע שאושרו מראש על ידי הרשות, ובהתאם להוראות ההסכם, הנחיות הרשות, מהנדס הרשות, מינהלת הרשות ו/או מי מטעמם.
3) נותן השירותים לא יהא רשאי להסב, להעביר, להמחות או למסור לאחר את זכויותיו ו/או התחייבויותיו מכוח ההסכם, כולן או חלקן, אלא באישור מראש ובכתב של הרשות בלבד.
4) מובהר כי אין בהתקשרות נשוא מכרז זה כדי ליצור יחסי עובד-מעביד, שותפות, שליחות או יחסי הרשאה כלשהם בין הרשות לבין נותן השירותים ו/או מי מטעמו, ונותן השירותים יפעל כגורם עצמאי בלבד.
5) נותן השירותים יישא באחריות הבלעדית והמלאה לתשלום שכר עובדיו, זכויותיהם הסוציאליות, תשלומי חובה, ביטוחים, מסים וכל תשלום אחר החל על פי דין בקשר להעסקת עובדיו ו/או מי מטעמו, והרשות לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בעניין זה.
6) מובהר כי אישור הרשות לאנשי צוות, יועצים או קבלני משנה מטעם נותן השירותים לא יגרע מאחריותו המלאה והבלעדית של נותן השירותים לביצוע השירותים בהתאם להוראות ההסכם.

3.3. כוח אדם מינימלי
לצורך מתן השירותים וביצוע המטלות המפורטות במסמכי המכרז מתחייב הזוכה להעסיק כוח אדם מקצועי, מיומן כפי שנדרש בתנאי הסף וכפי שמפורט  בנספח ב' לחוזה.  
3.4. מערכת לניהול פרויקטים
לצורך מתן השירותים וביצוע המטלות המפורטות במסמכי המכרז מתחייב הזוכה להפעיל מערכת לניהול פרויקטים, מידע הנדסי, ניהול משימות ומעקב החלטות של חברת רמדור או דקל או שווה ערך מאושר (להלן: "המערכת"), ובמידת הצורך לרכוש רישיונות לשם כך. 
3.5. תשלום תמורה לזוכה
תשלום התמורה לזוכה כמוגדר בנספח ג' לחוזה. 

4. מסמכי המכרז

המסמכים מפורטים מטה, מהווים את מסמכי המכרז (להלן: "מסמכי המכרז"), כדלקמן: 

[bookmark: _heading=h.2et92p0]מסמך א' - 	הזמנה להציע הצעות
מסמך ב'-		תנאים והוראות כלליות (מסמך זה);
· טופס מס' 1 - אישור הבנת תנאי ההזמנה וטופס הצעה;
· טופס מס' 2 - נוסח ערבות בנקאית (ערבות מכרז);
· טופס מס' 3 - תצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976;
· טופס מס' 4 - אישור בדבר ניהול ספרים ודיווח לפי חוק עסקאות גופים 
 ציבוריים, תשל"ו- 1976;
· טופס מס' 5 - אישור רואה חשבון מטעם המציע; 
· טופס מס' 6 - תצהיר בדבר ניסיון עבר של המציע;
· טופס מס' 7 - תצהיר בדבר ניסיון עבר של איש צוות מטעם המציע;
· טופס מס' 8 - תצהיר בדבר אי תשלום "דמי תיווך";
· טופס מס' 9 - טופס פרטי חשבון בנק של המציע;
· טופס מס' 10 - הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים או קרבת משפחה;
· טופס מס'11 - טבלת הערכת הצעות;
· טופס מס' 12 - תצהיר הליכים משפטיים בהם מעורב המציע.

מסמך ג' - 	חוזה התקשרות;
· נספח א' לחוזה - פירוט שירותים ומטלות; 
· נספח ב' לחוזה - כוח אדם מינימלי;
· נספח ג' לחוזה - תשלומים לחברה המנהלת;
· נספח ד' לחוזה - התחייבות לשמירה על סודיות; 
· נספח ה' לחוזה - הצהרה בדבר ניגוד עניינים; 
· נספח ו' לחוזה - כתב ערבות ביצוע לקיום החוזה; 
· נספח ז' לחוזה - דרישות לביטוח מקצועי; 

מסמכי המכרז מפרטים את שלבי המכרז, התנאים להגשת ההצעה, את אופן הגשת ההצעה ואת אופן בחירת ההצעה הזוכה. על המציע לצרף את כל המסמכים הדרושים והמפורטים במסמכי המכרז ולהשיבם לרשות כשהם חתומים על ידי המציע כנדרש, לרבות ערבות בנקאית בתוקף כמפורט להלן.

כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחות ולהתמצאות ואין לעשות בכותרות שימוש לצורכי פרשנות מסמכי המכרז.

5. תנאים מוקדמים לחתימת ההסכם בין הרשות לבין המציע הזוכה
1. 
2. 
בתוך 7 ימים ממועד המצאת הודעת הזכייה למציע הזוכה, או בתוך מועד אחר שייקבע על ידי הרשות, ימציא הזוכה למזכירות הרשות את כלל המסמכים, האישורים וההתחייבויות הנדרשים בהתאם להוראות המכרז וההסכם, לרבות המסמכים המפורטים להלן:
4. 
5. 
5.1. ערבות ביצוע
1) ערבות ביצוע מקורית, אוטונומית ובלתי מותנית, בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז (נספח ו' לחוזה), להבטחת מילוי מלא ומדויק של כלל התחייבויות הזוכה בהתאם להוראות המכרז וההסכם.
2) עם המצאת ערבות הביצוע להנחת דעתה המלאה של הרשות, תוחזר לזוכה ערבות המכרז שהומצאה על ידו במסגרת הצעתו.
3) ערבות הביצוע תשמש להבטחת ביצוע כלל התחייבויות נותן השירותים ותוחזר לו רק לאחר השלמת כלל התחייבויותיו בהתאם להוראות ההסכם, ובכפוף לאישור הרשות.
4) אי המצאת ערבות הביצוע במועד תהווה הפרה יסודית של תנאי המכרז והרשות תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכיית המציע ולפעול בהתאם לכל זכות המוקנית לה על פי דין ו/או מסמכי המכרז.
5.2. פרטי חשבון בנק
1) טופס פרטי חשבון בנק לצורך ביצוע תשלומים, בהתאם לטופס המצורף למסמכי המכרז (טופס מס' 9), כשהוא חתום ומאושר כנדרש.
5.3. אישור קיום ביטוחים
1) אישור קיום ביטוחים תקף, חתום כדין על ידי חברת הביטוח מטעם הזוכה, בהתאם לדרישות הביטוח המפורטות במסמכי המכרז וההסכם.
5.4. התחייבות לשמירה על סודיות והיעדר ניגוד עניינים
1) המציע הזוכה וכל אנשי הצוות מטעמו יידרשו לחתום על התחייבות לשמירה על סודיות, וכן על תצהיר והתחייבות להיעדר ניגוד עניינים, בהתאם לנוסחים המצורפים למסמכי המכרז וההסכם. 
5.5. התחייבות לעמידה בהוראות ניגוד עניינים
1) המציע הזוכה מתחייב כי הוא וכל מי מטעמו יעמדו לאורך כל תקופת ההתקשרות בכל התנאים וההוראות הנוגעים להיעדר ניגוד עניינים, כמפורט במסמכי המכרז וההסכם, וימסרו כל הצהרה ו/או מסמך שיידרשו על ידי הרשות בעניין זה.
5.6. מסמכים ואישורים נוספים
1) כל מסמך, אישור, התחייבות או פרט נוסף הנדרש בהתאם להוראות המכרז, ההסכם ודרישות הרשות, ככל שיידרש.
5.7. אי המצאת מסמכים במועד
1) לא המציא הזוכה את כלל המסמכים, האישורים וההתחייבויות המפורטים לעיל בתוך המועד שנקבע לכך, תהא הרשות רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכייתו של המציע, כולו או חלקו, ולהתקשר עם מציע אחר ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת בהתאם להוראות הדין ומסמכי המכרז.
2) במקרה כאמור, לא תהא לזוכה כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי הרשות בגין ביטול זכייתו ו/או מסירת ביצוע השירותים לאחר.
3) בנוסף, תהא הרשות רשאית לחלט את ערבות המכרז שהופקדה על ידי המציע במסגרת הצעתו, כולה או חלקה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד, זכות או תרופה אחרים העומדים לרשות על פי דין ו/או מסמכי המכרז.
4) המציע מצהיר ומאשר כי סכום ערבות המכרז מהווה פיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הנזקים העלולים להיגרם לרשות עקב אי עמידתו בהתחייבויותיו, וזאת מבלי שיהיה בחילוט הערבות כדי למצות את זכויות הרשות לתבוע ולקבל כל סעד ו/או פיצוי נוסף בגין נזקים שייגרמו לה בפועל.

6. הוראות כלליות
6. 
6.1. מסמכי המכרז
2. 
1) רכישת מסמכי המכרז תבוצע בהתאם להוראות המפורטות במסמכי המכרז ובמודעת הפרסום. רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי יסודי להשתתפות במכרז, ועל כל מציע לצרף להצעתו אסמכתא המעידה על רכישת מסמכי המכרז כדין.
2) מציעים פוטנציאליים יהיו רשאים לעיין במסמכי המכרז המפורסמים באתר הרשות בלשונית "מכרזים". 
3) כל זכויות היוצרים, זכויות הקניין הרוחני והזכויות מכל סוג שהוא במסמכי המכרז, בנספחיו, במסמכים הנלווים אליו ובכל מידע שנמסר במסגרתו, הינן רכושה הבלעדי של הרשות.
4) מסמכי המכרז נמסרים למציעים לצורך הגשת הצעה במכרז זה בלבד. אין לעשות בהם, כולם או חלקם, כל שימוש אחר, לרבות העתקה, צילום, הפצה, פרסום, העברה לצד שלישי, שימוש מסחרי או שימוש במסגרת הליך אחר, אלא באישור מראש ובכתב מאת הרשות.
5) למען הסר ספק, נאסר על כל מציע לעשות שימוש במסמכי המכרז, במלואם או בחלקם, בין במישרין ובין בעקיפין, לכל מטרה שאינה השתתפות במכרז זה.
6) מובהר ומודגש כי מכרז זה הינו מכרז משולב איכות ומחיר, במסגרתו תיבחנה הצעות המציעים בהתאם לאמות מידה מקצועיות, מדדי איכות וניקוד הצעת המחיר, כפי שייקבע במסמכי המכרז.
7) בחינת ההצעות תבוצע על ידי ועדה מקצועית ו/או מי מטעם הרשות, אשר תעניק ניקוד איכות בהתאם לאמות המידה הקבועות במכרז, ולצדו יינתן ניקוד להצעת המחיר. הניקוד הסופי של ההצעה יחושב בהתאם לשקלול שבין רכיב האיכות לרכיב המחיר, כמפורט במסמכי המכרז.
8) על אף האמור לעיל, מובהר כי אין מדובר במכרז דו-שלבי, והרשות תהא רשאית לבחון את כלל רכיבי ההצעה בהתאם למנגנון הקבוע במסמכי המכרז.

6.2. אישור הבנת תנאי המכרז
1) כל מציע ייחשב כמי שבדק, בחן והכיר את כלל מסמכי המכרז, תנאיו, דרישותיו, היקף השירותים, אופי הפרויקטים, סביבת העבודה, הנסיבות, הנתונים והמידע העשויים להשפיע על הצעתו ו/או על ביצוע התחייבויותיו על פי המכרז וההסכם.
2) המציע יצרף להצעתו אישור חתום, בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז, לפיו הוא מאשר כי:
· קיבל לידיו את כלל מסמכי המכרז;
· קרא את מסמכי המכרז והבינם במלואם;
· בדק את כלל הנתונים, הדרישות והנסיבות הרלוונטיות;
· הוא מקבל על עצמו את כלל תנאי המכרז וההתחייבויות הנובעות ממנו.
3) הגשת ההצעה על ידי המציע תהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע בחן את כלל הנתונים והמידע הנדרשים לצורך הגשת הצעתו, ומצא אותם מתאימים לצרכיו ולמטרותיו.
4) לא תישמע כל טענה מצד מציע בדבר אי הבנת תנאי המכרז, אי הכרת דרישותיו, טעות, חוסר מידע, אי כדאיות כלכלית או כל טענה אחרת בקשר למכרז, והמציע לא יהא רשאי לחזור בו מהצעתו כל עוד היא בתוקף בהתאם להוראות המכרז.
5) חזר בו מציע מהצעתו, כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא, תהא הרשות רשאית לנקוט נגדו בכל סעד העומד לרשותה על פי דין ו/או מסמכי המכרז, לרבות חילוט הערבות הבנקאית שהוגשה במסגרת הצעתו, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד נוסף.

6.3. שינוי תנאי המכרז והבהרות
1) כל עוד לא נפתחה תיבת המכרזים, תהא הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות, לעדכן, לתקן, להבהיר, להוסיף או לגרוע מתנאי המכרז, ככל שתסבור כי הדבר נדרש לצורכי הרשות ו/או לצורך ניהול תקין של הליך המכרז.
2) כל שינוי, תיקון, הבהרה, עדכון או תוספת לתנאי המכרז ייעשו באמצעות הודעה בכתב מטעם הרשות, אשר תופץ למציעים ו/או תפורסם בהתאם לשיקול דעת הרשות.
3) הודעות, הבהרות, עדכונים ומסמכים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ויחייבו את כלל המציעים לכל דבר ועניין.
4) למען הסר ספק, לא יהא כל תוקף לכל שינוי, תיקון, הבהרה או מצג בעל פה, אלא אם ניתנו בכתב על ידי הרשות בלבד.
5) המציע יידרש לצרף להצעתו את כלל הודעות ההבהרה, העדכונים והשינויים שפורסמו על ידי הרשות במסגרת הליך המכרז, כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה מטעמו.
6) המציעים יאשרו את קבלת הודעות ההבהרה והשינויים בהתאם להוראות הרשות ובמועדים שייקבעו על ידה.
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7. הגשת ההצעות


7. 
7.1. התאמה לתנאי המכרז
1. 
1) ההצעה תיערך ותוגש בהתאם להוראות, לתנאים ולדרישות הקבועים במסמכי המכרז. על המציע להתייחס במסגרת הצעתו לכל הדרישות, הנתונים והסעיפים המפורטים במסמכי המכרז ולצרף להצעתו את כלל המסמכים, האישורים, ההצהרות והנספחים הנדרשים.
2) על המציע למלא את כלל הסעיפים, הטבלאות והפרטים הנדרשים במסמכי המכרז באופן מלא, ברור ומדויק. אין להשאיר סעיפים, שדות או פרטים ריקים, אלא אם צוין במפורש אחרת במסמכי המכרז.
3) הצעה שלא תוגש בהתאם להוראות המכרז ו/או שלא תכלול את כלל המסמכים והפרטים הנדרשים, תהא הרשות רשאית לפוסלה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
4) המציע רשאי לצרף להצעתו העתקים של מסמכים מקוריים, ובלבד שכל העתק כאמור יאושר כנאמן למקור על ידי עורך דין או רואה חשבון.
5) מובהר כי הרשות תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מהמציע הבהרות, השלמות, מסמכים נוספים או תיקונים טכניים להצעתו, והכל בכפוף להוראות הדין.
6) המציע מסכים ומאשר כי במקרה שבו יתגלו בהצעתו טעויות סופר, טעויות חשבוניות, אי התאמות מספריות ו/או טעויות טכניות אחרות, לאחר שניתנה למציע אפשרות להתייחס, תהא הרשות רשאית לתקן את הטעויות כאמור בהתאם לשיקול דעתה ובהתאם לדין, והנוסח ו/או הסכומים המתוקנים יחייבו את המציע לכל דבר ועניין.
7) למציע לא תהא כל טענה, דרישה או תביעה בקשר לתיקון טעויות כאמור, לרבות ככל שלתיקון תהא השלכה כספית על הצעתו.
7.2. סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן
1) המציע ינהג בהגינות, בתום לב ובהתאם לכללי התחרות ההוגנת לאורך כל הליך המכרז.
2) מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המציע אינו רשאי, טרם הגשת הצעתו, לגלות לצדדים שלישיים כלשהם, ובפרט למציעים אחרים במכרז, את פרטי הצעתו, תוכנה, מחירה, תנאיה או כל מידע הנוגע אליה.
3) המציע לא יבצע כל פעולה שיש בה משום תכסיסנות, הטעיה, ניסיון לתיאום הצעות, פגיעה בשוויון בין המציעים ו/או פגיעה בתקינות הליך המכרז.
4) כל מציע יצרף להצעתו הצהרה חתומה בדבר אי קבלת דמי תיווך ו/או טובת הנאה בקשר עם השתתפותו במכרז, בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז.
5) מובהר כי אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, לרבות הוראות חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998, ו/או מהחלטות בתי משפט ו/או רשויות מוסמכות בדבר גילוי מסמכים ופרטי הצעות שהוגשו במסגרת המכרז.
6) המציע מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הרשות בקשר לגילוי מסמכים, נתונים או פרטים מתוך הצעתו, ככל שגילויים יידרש בהתאם להוראות הדין ו/או החלטת רשות מוסמכת.
7.3. חתימה על ההצעה
1) ההצעה, על כלל מסמכיה, נספחיה ואישוריה, תיחתם בחתימה מלאה ומחייבת של המציע, ובמקרה שהמציע הינו תאגיד – בחתימת מורשי החתימה המוסמכים מטעמו.
2) ההצעה תוגש כשהיא מלאה, חתומה וברורה, בהתאם להוראות מסמכי המכרז, ותמולא בעט בצבע כחול או שחור בלבד, אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז.
3) כל עמוד במסמכי ההצעה, לרבות מסמכי הבהרה, נספחים ותיקונים, ייחתם בראשי תיבות ו/או בחתימה מלאה של המציע, בהתאם לדרישות המכרז.
4) המציע יצרף להצעתו אישור חתום על ידי עורך דין או רואה חשבון, המאשר:
· את זהות מורשי החתימה מטעם המציע;
· כי ההצעה וכל יתר מסמכי המכרז נחתמו כדין על ידי מורשי החתימה המוסמכים;
· וכי חתימתם מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.
5) הרשות תהא רשאית שלא לדון בהצעה אשר לא נחתמה כנדרש ו/או שלא צורף לה אישור מתאים בדבר זכויות החתימה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם להוראות הדין.

8. אופן הגשת מסמכי ההצעה
1) מציעים המעוניינים להשתתף במכרז יגישו את הצעתם כשהיא מלאה, מסודרת, חתומה ושלמה, בכתב ברור וקריא, ללא מחיקות, תיקונים, הסתייגויות או שינויים, אלא אם אושרו במפורש ובכתב על ידי הרשות במסגרת מסמכי הבהרה שפורסמו כדין.
2) ההצעה תוגש בעותק מקורי אחד, מודפס, מלא וחתום במקור על ידי המציע ו/או מורשי החתימה מטעמו, בהתאם להוראות המכרז.
3) ההצעה תוכנס למעטפה סגורה ואטומה היטב, עליה יצוין מספר המכרז בלבד.
4) לא יצוין על גבי המעטפה שם המציע, לוגו, חותמת, סימן מזהה או כל פרט אחר שיש בו כדי לזהות את המציע, וזאת לשם שמירה על תקינות הליך המכרז ועקרון השוויון בין המציעים.
5) ההצעה תכלול את כלל מסמכי המכרז והמסמכים הנדרשים במסגרתו, לרבות אך לא רק:
· טפסי ההצעה חתומים כנדרש; 
· ערבות בנקאית בהתאם להוראות המכרז; 
· כלל האישורים, ההצהרות והאסמכתאות הנדרשים להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף; 
· כלל הנספחים והצרופות הנדרשים; 
· פרוטוקול מפגש מציעים חתום; 
· הודעות הבהרה, תשובות, עדכונים ושינויים שפורסמו על ידי הרשות, כשהם חתומים כנדרש; 
· וכל מסמך נוסף הנדרש בהתאם להוראות המכרז. 
6) כל מסמכי ההצעה יוגשו אך ורק על גבי נוסח מסמכי המכרז שפורסמו ו/או נמסרו על ידי הרשות. לא תתקבלנה תוספות, שינויים, הסתייגויות או הערות בלתי מאושרות במסמכי המכרז.
7) מציע שהינו תאגיד יחתום באמצעות חותמת התאגיד, בצירוף חתימות מורשי החתימה המוסמכים מטעמו בלבד, בהתאם לאישור זכויות החתימה שיצורף להצעה.
8) הרשות תהא רשאית שלא לדון בהצעה אשר לא הוגשה בהתאם להוראות סעיף זה ו/או אשר נמצאו בה פגמים מהותיים, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם להוראות הדין.

9. תוקף ההצעה
2. 
1) ההצעה תהיה בלתי חוזרת, למשך תשעים (90) ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
2) ככל שהרשות תחליט על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות, תעמוד ההצעה בתוקפה למשך תשעים (90) ימים מהמועד הנדחה האחרון שנקבע להגשת ההצעות.
3) הרשות תהא רשאית לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם ו/או את תוקף הערבות הבנקאית, לתקופה נוספת שתיקבע על ידה, והמציעים יהיו מחויבים לפעול בהתאם לדרישה כאמור.
4) הרשות תהא רשאית להאריך את תוקף ההצעות שלא זכו במכרז עד לאחר השלמת הליכי המכרז וחתימת הסכם עם המציע הזוכה.

10. בדיקת ההצעות
3. 
1) הרשות תבדוק את ההצעות שהוגשו בהתאם להוראות הדין, תנאי המכרז ואמות המידה הקבועות במסמכי המכרז.
2) הרשות תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסתייע לצורך בדיקת ההצעות והערכתן ביועצים מקצועיים, מומחים, ועדות מקצועיות ו/או כל גורם מקצועי אחר כפי שתמצא לנכון.
3) מובהר כי אין מדובר במכרז דו-שלבי, והרשות תהא רשאית לבחון את כלל רכיבי ההצעה במקביל ובהתאם למנגנון הבחינה והשקלול שנקבע במסמכי המכרז.
4) הרשות תהא רשאית לבדוק את אמינות המידע שנמסר על ידי המציע, ניסיונו, יכולתו המקצועית, איתנותו הפיננסית, המלצותיו וכל נתון אחר הנוגע להצעה, לרבות באמצעות פנייה לממליצים, לקוחות קודמים וגורמים נוספים.

11. בקשת הבהרות והשלמות
4. 
1) לאחר פתיחת מעטפות המכרז, תהא הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציעים, כולם או חלקם, בבקשה לקבלת הבהרות, מסמכים, נתונים, פרטים נוספים או כל מידע אחר הנדרש לצורך בדיקת ההצעות והערכתן.
2) הרשות תהא רשאית לפנות לממליצים שצוינו על ידי המציע וכן לממליצים וגורמים נוספים, אף אם לא צוינו בהצעת המציע, לצורך בירור פרטים הנוגעים לניסיונו, מקצועיותו, אמינותו ויכולתו של המציע.
3) הרשות שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מכל מציע, לאחר הגשת ההצעה, להשלים מסמכים, אישורים, המלצות, פרטים או מידע חסר, לצורך בחינת עמידתו בתנאי הסף ו/או לצורך הערכת הצעתו, הכל בהתאם להוראות הדין ולשיקול דעתה הבלעדי.
4) אי מסירת הבהרות, מסמכים או נתונים כנדרש ובמועד שייקבע על ידי הרשות, עלול להביא לפסילת ההצעה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות.

12. תנאי סף להשתתפות במכרז
5. 
1) מובהר כי תנאי הסף הקבועים במכרז זה נקבעו בהתחשב באופיים, מורכבותם והיקפם של השירותים נשוא המכרז, הכוללים ניהול, תיאום, בקרה ופיקוח על פרויקטים רחבי היקף בסביבה אורבנית פעילה ומורכבת, תוך עמידה בלוחות זמנים, עבודה מול גורמים רבים במקביל, תיאום תשתיות וממשקים, טיפול במוקדי סיכון וביצוע עבודות במרקם עירוני ותיק וקיים.
2) רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העומדים במצטבר בכל תנאי הסף המפורטים להלן.
3) הצעה שלא תעמוד במלוא תנאי הסף המפורטים במכרז, ו/או שלא יצורפו לה כלל המסמכים והאסמכתאות הנדרשים להוכחת העמידה בתנאי הסף, תהא הרשות רשאית לפסול אותה על הסף, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם להוראות הדין.
4) אלא אם נקבע במפורש אחרת, על המציע עצמו לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים בסעיף זה.

8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
12.1. ישות משפטית אחת
1) ההצעה תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד, שהינה:
· יחיד תושב ישראל; או
· תאגיד הרשום כדין בישראל, לרבות חברה או שותפות.
2) מציע שהינו יחיד יצרף להצעתו צילום תעודת זהות.
3) מציע שהינו תאגיד יצרף להצעתו:
· תעודת התאגדות ו/או תעודת רישום כדין;
· אישור עדכני מאת עורך דין או רואה חשבון בדבר מורשי החתימה מטעם התאגיד;
· אישור כי ההצעה נחתמה על ידי מורשי החתימה המוסמכים וכי חתימתם מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.
4) האישיות המשפטית אשר חתמה על מסמכי ההצעה היא זו אשר תיבחן לצורך עמידה בתנאי הסף ולצורך בחינת ההצעה.
5) על אף האמור לעיל, הרשות תהא רשאית להכיר בניסיון שנצבר על ידי ישות משפטית אחרת שאינה המציע, ובלבד שיוכח להנחת דעתה כי מדובר בניסיון אישי, ישיר ומוכח של:
· המציע עצמו;
· אחד השותפים במציע, במקרה של שותפות;
· או בעל שליטה המחזיק בלפחות 30% מאמצעי השליטה בתאגיד המציע;
ובלבד שיוכח כי אותו גורם ביצע באופן אישי וישיר את עבודות הניהול ו/או הפיקוח בפרויקטים המוצגים לצורך הוכחת הניסיון.
12.2. תנאי סף מנהליים
1) המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה תקפה לצורכי מס ערך מוסף.
2) המציע עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, בהתאם לתצהירים ולאישורים המצורפים למסמכי המכרז.
3) המציע מחזיק באישור תקף מפקיד שומה ו/או רואה חשבון בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.
4) המציע מחזיק באישור תקף בדבר ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש].
5) המציע, מנהליו, בעלי השליטה בו ושותפיו נעדרים קרבה משפחתית לעובדי הרשות, לנבחרי ציבור ברשות ו/או לבעלי תפקידים מטעם הרשות. להוכחת עמידה בתנאי זה יצרף המציע הצהרה חתומה בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז.
6) המציע רכש את מסמכי המכרז וצירף להצעתו אסמכתא המעידה על רכישתם.
7) המציע השתתף במפגש המציעים, ככל שנקבע כמפגש חובה, וצירף להצעתו את פרוטוקול מפגש המציעים חתום כנדרש.
12.3. תנאי סף מקצועיים
1) המציע הינו בעל ניסיון מקצועי מוכח בניהול, תיאום, בקרה ופיקוח על פרויקטי פיתוח ותשתיות, והוא עומד באחת מהחלופות הבאות:

חלופה א'
במהלך שבע השנים שקדמו לפרסום המכרז, המציע ניהל ופיקח, כנותן שירותים ראשי ובהתקשרות ישירה מול מזמין העבודה, על עבודות פיתוח ותשתית הכוללות, בין היתר:
· כבישים;
· מדרכות;
· תשתיות מים וביוב;
· ניקוז;
· שטחים ציבוריים פתוחים;
· עבודות פיתוח עירוני;

בהיקף כספי מצטבר של לפחות 75,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ), בפרויקט אחד ו/או שכונה אחת הכוללים לפחות 750 יחידות דיור.

חלופה ב'
במהלך שבע השנים שקדמו לפרסום המכרז, המציע ניהל ופיקח, כנותן שירותים ראשי ובהתקשרות ישירה מול מזמין העבודה, על עבודות פיתוח ותשתית הכוללות, בין היתר:
· כבישים;
· מדרכות;
· תשתיות מים וביוב;
· ניקוז;
· שטחים ציבוריים פתוחים;
· עבודות פיתוח עירוני;

בהיקף כספי מצטבר של לפחות 110,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ), בשלושה פרויקטים או שכונות לפחות, הכוללים במצטבר לפחות 1,000 יחידות דיור.
2) להוכחת העמידה בתנאי הסף המקצועיים יצרף המציע:
· אישורים ממזמיני העבודה;
· ו/או חשבונות סופיים מאושרים;
· ו/או חשבונות חלקיים מאושרים בהיקף מצטבר של לפחות 80% מהיקף החוזה הרלוונטי;
והכל באופן המוכיח את היקף הפרויקט, סוג העבודות, תקופת הביצוע ותפקידו של המציע בפרויקט.
12.4. המלצות
1) המציע יצרף להצעתו לפחות שלוש (3) המלצות חיוביות מאת:
· רשויות מקומיות; ו/או
· גופים ציבוריים; ו/או
· רשות מקרקעי ישראל; ו/או
· משרד הבינוי והשיכון.
2) ההמלצות יתייחסו לניסיון המציע בביצוע שירותים דומים לשירותים נשוא מכרז זה.
12.5. דגשים והגדרות לעניין הניסיון
1) לצורך חישוב יחידות הדיור בתנאי הסף - יחידת דיור בבנייה צמודת קרקע מסוג "בנה ביתך" תיחשב כשווה לשלוש (3) יחידות דיור בבנייה רוויה.
2) הגדרת "שכונה" ו/או "מתחם מגורים" מתייחסת למתחם הכולל יחידות דיור למגורים בבעלות פרטית, ואינה כוללת מבנים לשימושים ציבוריים בלבד, כגון:
· בתי חולים;
· בתי סוהר;
· דיור מוגן;
· בתי מלון;
· מתחמי נופש;
· מבנים ציבוריים אחרים.
3) מבנים לשימושים ציבוריים יוכרו לצורך חישוב היקפים לפי יחס של 120 מ"ר בנוי = יחידת דיור אחת.
4) "ניסיון מוכח" לעניין מכרז זה משמעו ניסיון של המציע כנותן שירותים ראשי ובהתקשרות ישירה מול מזמין העבודה בלבד ולא כספק משנה.
12.6. אופן הוכחת הניסיון
1) המציע יצרף להצעתו תצהיר ניסיון בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז, ובו יפורטו הפרויקטים המוצגים לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף.
לגבי כל פרויקט יצוינו, בין היתר:
· שם מזמין העבודה;
· תיאור הפרויקט;
· תקופת הביצוע;
· היקף כספי;
· סוג השירותים שסופקו;
· פרטי איש קשר מטעם מזמין העבודה;
· מספר טלפון וכתובת דוא"ל של הממליץ.
12.7. בדיקת נתונים ואימות מידע
1) הרשות תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי:
· לאמת את כלל הנתונים והמסמכים שהוצגו על ידי המציע;
· לפנות לממליצים ולגורמים נוספים;
· לבדוק פרויקטים נוספים שבוצעו על ידי המציע, גם אם לא פורטו בהצעתו;
· לדרוש מסמכים, הבהרות ונתונים נוספים.
12.8. ניסיון רע קודם
1) לאחר שניתנה למציע אפשרות להציג את טענותיו, הרשות תהא רשאית לפסול הצעה של מציע אשר לרשות ו/או לתאגיד עירוני ו/או לרשות מקומית אחרת ו/או לגוף ציבורי אחר היה עמו ניסיון רע, בלתי מספק או כושל, לרבות בנושאים של:
· איכות ביצוע;
· אי עמידה בלוחות זמנים;
· הפרת התחייבויות;
· חוסר שיתוף פעולה;
· התנהלות בלתי מקצועית;
· ליקויים בטיב השירות;
· מחלוקות מהותיות;
· הליכים משפטיים משמעותיים בקשר לביצוע השירותים.

לעניין סעיף זה, "ניסיון רע" ייבחן ביחס לתקופה שבין השנים 2020-2026, כולל.

13. איתנות פיננסית
2. 
1) המציע הינו בעל מחזור כספי שנתי כולל של לפחות 1,500,000 ₪, לא כולל מע"מ, בכל אחת מחמש (5) שנות הכספים שקדמו למועד פרסום מכרז זה; או לחלופין, בעל מחזור כספי מצטבר של לפחות 4,000,000 ₪, לא כולל מע"מ, במהלך שלוש (3) שנות הכספים שקדמו למועד פרסום המכרז.
2) להוכחת עמידתו בתנאי זה, יצרף המציע להצעתו אישור רואה חשבון מטעמו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז כטופס מס' 5, המאשר את המחזור הכספי של המציע ואת עמידתו בדרישת האיתנות הפיננסית.

14. צוות מקצועי מטעם המציע
3. 
1) המציע יעמיד לצורך מתן השירותים צוות מקצועי, מיומן ובעל ניסיון רלוונטי, העומד בדרישות הסף המפורטות להלן, ואשר מיועד לשמש כצוות המקצועי במסגרת ההתקשרות, ככל שהמציע יוכרז כזוכה במכרז.
2) מובהר כי הצוות המקצועי שיוצג בהצעת המציע יהווה חלק מהותי מהצעתו, והחלפת מי מאנשי הצוות לאחר הגשת ההצעה ו/או לאחר הזכייה תהא כפופה לאישור מראש ובכתב של הרשות בלבד.
13. 
14. 
14.1. ראש צוות/ מתכלל
1) המציע יעמיד ראש צוות / מתכלל העומד בכל התנאים המצטברים שלהלן:
1.1. בעל תואר ראשון ו/או שני באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסת תעשייה וניהול, תכנון ערים, מנהל עסקים, משפטים, אדריכלות, הנדסה אזרחית או תחום רלוונטי אחר בעל זיקה לניהול פרויקטים ותשתיות.
1.2. בעל ניסיון מוכח של לפחות ארבע (4) שנים במהלך שבע (7) השנים האחרונות בניהול, תיאום, ליווי או בקרה של פרויקטים בתחום עבודות תשתית, פיתוח עירוני, שכונות מגורים, בינוי ציבורי ו/או פרויקטים עירוניים מורכבים.
1.3. בעל ניסיון מוכח של לפחות ארבע (4) שנים בעבודה מול גופים ציבוריים, לרבות רשויות מקומיות, משרדי ממשלה ו/או חברות ממשלתיות ו/או גופים סטטוטוריים, הכוללת ניהול ממשקים, קידום הליכים ותיאום בין גורמים מקצועיים.
2) מנהל פרויקט אחראי 
2. 
המציע יעמיד מנהל פרויקט אחראי העומד בכל התנאים המצטברים שלהלן:
2.1. מהנדס אזרחי רשום ו/או רשוי בתחום ההנדסה האזרחית, הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958, ובעל רישום ו/או רישיון בתוקף במועד האחרון להגשת ההצעות.
2.2. בעל ניסיון מוכח של לפחות ארבע (4) שנים במהלך שבע (7) השנים האחרונות בניהול, הובלה, ליווי, פיקוח, בקרה או קידום פרויקטים בתחום עבודות הפיתוח, הכבישים והתשתיות העירוניות, הארציות ו/או הכלל-עירוניות, עבור גופים ציבוריים ו/או עירוניים, לרבות רשויות מקומיות, תאגידי מים וביוב, משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, רשות מקרקעי ישראל, ו/או גופים ציבוריים דומים.
2.3. בעל ניסיון בניהול ממשקים מקצועיים מול יועצים, מתכננים, קבלנים, חברות תשתית, רשויות מוסמכות וגורמי ביצוע.
2.4. לצורך עמידה בדרישות הניסיון לעיל, יוכר גם ניסיון שנצבר במסגרת כהונה בתפקיד הנדסי בכיר ברשות מקומית ו/או גוף ציבורי ו/או ממשלתי, הכולל אחריות מקצועית, ניהולית ותקציבית על פרויקטי פיתוח ותשתיות, לרבות ליווי, קידום, בקרה וניהול ממשקים מול גורמי תכנון, ביצוע ורגולציה.
3) מנהל אתר
המציע יעמיד מנהל אתר העומד בכל התנאים המצטברים שלהלן:
3. 
3.1. מהנדס אזרחי רשום ו/או רשוי בתחום ההנדסה האזרחית, הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958, ובעל רישום ו/או רישיון בתוקף במועד האחרון להגשת ההצעות.
3.2. בעל ניסיון מוכח של לפחות שלוש (3) שנים במהלך שבע (7) השנים האחרונות בניהול תכנון, תיאום הנדסי, בקרה, ביצוע ו/או פיקוח על עבודות תשתית, מים וביוב, עבודות עפר, כבישים ופיתוח בשכונות מגורים ו/או בפרויקטים עירוניים, ביישוב עירוני או כפרי.
3.3. לעניין מועצה אזורית, יראו בכלל יישובי המועצה כמתחם אחד לצורך בחינת הניסיון.
4) מפקח
המציע יעמיד מפקח אחד לפחות, העומד בכל התנאים המצטברים שלהלן:
4. 
4.1. מהנדס אזרחי רשום בתחום ההנדסה האזרחית, הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958; ו/או הנדסאי רשום בתחום ההנדסה האזרחית, הרשום בפנקס ההנדסאים והטכנאים המוסמכים בהתאם לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.
4.2. המפקח יעמוד בדרישות הניסיון שלהלן, בהתאם לתפקידו:
4.2.1. מפקח תשתיות
· בעל ניסיון מוכח של לפחות שתי (2) שנים במהלך חמש (5) השנים האחרונות בפיקוח צמוד על ביצוע עבודות פיתוח כללי, תשתיות, כבישים, מדרכות, מים, ביוב, ניקוז ושצ"פים.
· מפקח שהינו הנדסאי ולא מהנדס יידרש לניסיון מוכח של לפחות שלוש (3) שנים במהלך חמש (5) השנים האחרונות.
4.2.2. מפקח בינוי
· בעל ניסיון מוכח של לפחות שתי (2) שנים במהלך חמש (5) השנים האחרונות בפיקוח צמוד על ביצוע עבודות בינוי, שיפוץ, הרחבה ו/או שדרוג של מוסדות ציבור, מוסדות חינוך ו/או מבני ציבור.
· מפקח שהינו הנדסאי ולא מהנדס יידרש לניסיון מוכח של לפחות שלוש (3) שנים במהלך חמש (5) השנים האחרונות.
· מובהר כי ניתן להציע אותו איש צוות כמפקח תשתיות וכמפקח בינוי, ובלבד שהוא עומד במצטבר בדרישות הניסיון וההשכלה של שני התפקידים.

בשלב הערכות והתכנון בלבד יידרש המציע להעמיד לכל הפחות ראש צוות מתכלל ומנהל פרויקט אחראי. בשלב הביצוע יידרש המציע להעמיד את כלל אנשי הצוות הנדרשים בהתאם להוראות המכרז, ההסכם והנחיות הרשות.
5) מסמכים להוכחת עמידת אנשי הצוות בתנאי הסף
5. 
	לגבי כל אחד מאנשי הצוות המקצועי המוצע על ידי המציע, יצרף המציע להצעתו את המסמכים הבאים:
5.1. קורות חיים מפורטים ועדכניים, הכוללים פירוט ניסיון רלוונטי, תפקידים קודמים, פרויקטים שבוצעו, תקופות עבודה והיקפי פרויקטים.
5.2. העתקי תעודות השכלה, רישיונות, אישורי רישום, הסמכות והכשרות מקצועיות רלוונטיות.
5.3. ביחס למהנדסים אזרחיים, יש לצרף אסמכתאות בדבר רישום ו/או רישיון תקף בפנקס המהנדסים והאדריכלים, לרבות העתק רישום ו/או רישיון תקף נכון למועד האחרון להגשת ההצעות.
5.4. ביחס להנדסאים, יש לצרף אסמכתאות בדבר רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים המוסמכים.
5.5. תצהיר חתום מטעם איש הצוות המוצע, בנוסח המצורף למסמכי המכרז כטופס מס' 7.
5.6. המלצות ביחס לאיש הצוות המוצע, ככל שנדרשו במסמכי המכרז ו/או ככל שהמציע מבקש לצרפן לצורך ניקוד איכות.
5.7. הרשות תהא רשאית לדרוש מהמציע, בכל שלב של בדיקת ההצעות, מסמכים, אסמכתאות, הבהרות או מידע נוסף ביחס לאנשי הצוות המוצעים, לרבות פנייה לממליצים ו/או למזמיני עבודה קודמים.
5.8. מובהר כי אי צירוף מסמכים להוכחת עמידת איש צוות בדרישות הסף עלול להביא לאי הכרה באותו איש צוות ו/או לפסילת ההצעה, הכל בהתאם לשיקול דעתה של הרשות ולהוראות הדין.

15. ערבות בנקאית להבטחת ההצעה

1) הערבות הבנקאית תהיה ערוכה לטובת הרשות ותעמוד בתוקפה כמפורט במסמך א' לחוברת המכרז. 
2) ככל שהרשות תחליט על שינוי לוחות הזמנים של הליך המכרז ו/או על הארכת תוקף ההצעות, תהא הרשות רשאית לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הערבות הבנקאית, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
3) מובהר בזאת כי הצעה אשר לא תצורף אליה ערבות בנקאית כנדרש, או אשר תצורף אליה ערבות בנקאית בנוסח שונה מהנוסח שנקבע במסמכי המכרז, ו/או בסכום שונה, ו/או לתקופה קצרה מהנדרש, ו/או הכוללת הסתייגויות, תנאים, שינויים או סטיות מהוראות המכרז, עלולה להיפסל על הסף, לפי שיקול דעת הרשות ובהתאם להוראות הדין.
4) על אף האמור לעיל, תהא הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם להוראות הדין, לדרוש מכלל המציעים הארכת תוקף הערבות הבנקאית לתקופות נוספות, שכל אחת מהן לא תעלה על שלושה (3) חודשים.
5) הרשות תשיב את הערבות הבנקאית למציעים שלא זכו במכרז, בסמוך לאחר השלמת הליכי המכרז ו/או לאחר חתימת הסכם עם המציע הזוכה והמצאת ערבות ביצוע כנדרש.
6) הרשות תהא רשאית להציג את הערבות הבנקאית לפירעון ולחלטה, כולה או חלקה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל אחד מהמקרים הבאים:
· המציע חזר בו מהצעתו לאחר הגשתה;
· המציע לא עמד בתנאי המכרז;
· המציע נהג בחוסר תום לב במהלך הליך המכרז;
· המציע סירב לחתום על ההסכם לאחר זכייתו;
· המציע לא המציא את המסמכים, האישורים או הערבויות שנדרש להמציא לאחר זכייתו;
· המציע לא עמד בהתחייבויותיו בהתאם להצעתו ו/או להוראות מסמכי המכרז;
· המציע סטה מהוראות המכרז ו/או פעל בניגוד להן.
7) מובהר כי חילוט הערבות הבנקאית לא יגרע מכל זכות, סעד או תרופה אחרים העומדים לרשות בהתאם להוראות המכרז, ההסכם ו/או על פי כל דין.
8) הרשות תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית ללא צורך במתן נימוק, ללא התראה מוקדמת וללא צורך בהוכחת נזק, וזאת באמצעות הצגת כתב הערבות לבנק.
9) מציע אשר ערבותו הוחזרה לידיו, לא יהא רשאי להגיש התנגדות, השגה, ערעור או עתירה בקשר עם תוצאות המכרז, אלא אם כן הפקיד בידי הרשות, במקביל להגשת פנייתו, ערבות בנקאית חדשה בהתאם להוראות הרשות.

16. השלמת מסמכים והבהרות
1) מבלי לגרוע מהוראות המכרז ומהוראות כל דין, הרשות שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות לכל אחד מהמציעים, לאחר הגשת ההצעות, בדרישה להשלמת מסמכים, אישורים, פרטים, נתונים, הבהרות או מידע חסר, לצורך בחינת עמידתו של המציע ו/או של אנשי הצוות מטעמו בתנאי הסף ו/או לצורך בדיקת הצעתו.
2) הרשות תהא רשאית לקבוע מועדים להשלמת המסמכים ו/או למתן ההבהרות כאמור, והמציע יהא מחויב להמציאם במועד שנקבע
3) אי המצאת מסמכים, אישורים, נתונים או הבהרות במועד שנקבע על ידי הרשות, עלול להביא לפסילת ההצעה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות ובהתאם להוראות הדין
4) מובהר כי אין בהפעלת סמכותה של הרשות לדרוש השלמות או הבהרות כאמור כדי להטיל עליה חובה לעשות כן, ואין בכך כדי לגרוע מחובתו של המציע להגיש הצעה מלאה, מסודרת ושלמה מלכתחילה.

17. [bookmark: _heading=h.3j2qqm3]לוחות זמנים
1) לוחות הזמנים והמועדים הקבועים לצורך הליך מכרז זה מפורטים במסמך א' לחוברת המכרז ומהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

18. שאלות ו/או בקשות הבהרה
1) מועד הגשת שאלות ההבהרה מפורט במסמך א' לחוברת המכרז ומהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
2) המתכונת היחידה להעברה של השאלות היא כמסמך MS-Word   פתוח לעריכה בלבד.
3) יודגש, כי הרשות לא תענה לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו לנציג הרשות, בפורמט ובמבנה, המוכתבים לעיל. כן יודגש, כי הרשות תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתייחס או שלא להתייחס לשאלות ההבהרה. 
4) [bookmark: _heading=h.2xcytpi]תשובת הרשות המשנה תנאי מתנאי המכרז (בצירוף שאלת ההבהרה), תופץ כהודעה לפי הוראות מסמך זה, זאת לכל אחד מן המשתתפים במפגש המציעים. 
5) כאמור לעיל, חובה על כל אחד מן המציעים לצרף להצעתו למכרז את תשובות הרשות לשאלות ההבהרה, כשהן חתומות על-ידו. 
6) כל תשובה  מנציג הרשות, כפי שיתמנה מעת לעת, תהא בכתב ולא יהא תוקף לכל תשובה שתינתן בדרך אחרת. התשובות לשאלות ההבהרה יופצו לכל משתתפי המכרז אשר שילמו את דמי ההשתתפות וככל שתבחר הרשות, גם באתר האינטרנט שלה, ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. על המציע לצרף תשובות אלו להצעתו כשהן חתומות על ידו.

19. אופן הגשת ההצעה הכספית
1) המציע יגיש את הצעתו הכספית על גבי טופס אישור הבנת תנאי ההזמנה וההצעה הכספית המצורף למסמכי המכרז ומסומן כטופס מס' 1 בלבד.
2) במסגרת הצעתו הכספית ינקוב המציע בשיעור שכר הטרחה המבוקש על ידו, באחוזים, מתוך החשבונות המאושרים בגין ביצוע הפרויקטים והשירותים נשוא מכרז זה (להלן: "שכר הטרחה" ו/או "התמורה").
3) המציע ינקוב בשיעור שכר טרחה בטווח שבין 7.5%-6.5% בלבד, לפני מע"מ, מערך הפרויקט ו/או העבודות, ובהתאם לשלבי הביצוע והשירותים המפורטים במסמכי המכרז וההסכם.
4) הצעה אשר תנקוב בשיעור נמוך או הגבוהה מהטווח האמור תיפסל על הסף ולא תידון.
5) על המציע למלא את טופס ההצעה הכספית באופן מלא, ברור ומדויק. הצעה חלקית, חסרה, בלתי ברורה או כזו שאינה תואמת את הוראות המכרז, עלולה להיפסל, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות.
6) למען הסר ספק, מובהר כי שכר הטרחה המוצע על ידי המציע הינו סופי, מלא ומוחלט, והוא כולל את מלוא העלויות, ההוצאות, השירותים, הפעולות וההתחייבויות הנדרשים לצורך ביצוע מלא ומושלם של השירותים נשוא המכרז.
7) מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, התמורה כוללת, בין היתר:
· ניהול תכנון;
· ניהול ביצוע;
· פיקוח צמוד ופיקוח עליון;
· תיאום הנדסי;
· השתתפות בישיבות;
· סיורי שטח;
· טיפול במוקדי סיכון;
· הכנת דוחות, פרוטוקולים וחוות דעת;
· כוח אדם מקצועי;
· שכר עובדים, מנהלים, יועצים ומפקחים;
· הוצאות משרדיות; (כולל שכר מזכירה)
· ציוד ותוכנות;
· נסיעות והגעה לאתרי העבודה;
· משרדים ביישוב/ אתר. 
· ביטוחים;
· תקורות;
· הנהלה וכלליות;
· רווח;
· ייעוץ מקצועי ומשפטי;
· וכל הוצאה נוספת, ישירה או עקיפה, הנדרשת לצורך מתן השירותים בהתאם למסמכי המכרז.

8) המציע מצהיר כי לקח בחשבון במסגרת הצעתו את כלל התנאים, הדרישות, המורכבויות, היקפי העבודה, סביבת העבודה, ריבוי הממשקים, העבודה במרקם עירוני ותיק, העבודה בסמיכות למבנים קיימים ולמגרשים פרטיים, וכל נתון אחר העשוי להשפיע על ביצוע השירותים.
9) ההצעה הכספית תהווה תמורה מלאה וסופית עבור ביצוע מלא ומושלם של כלל התחייבויות המציע בהתאם למסמכי המכרז וההסכם, והמציע לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר לתמורה שהציע, אלא אם אושר אחרת מראש ובכתב על ידי הרשות.
10) הרשות תהא רשאית להזמין את השירותים, כולם או חלקם, בהתאם לצרכיה, תקציבה, סדרי העדיפויות שלה ושיקול דעתה הבלעדי.
11) הגדלה, הקטנה, פיצול, עיכוב, דחייה או ביטול של היקפי השירותים, כולם או חלקם, לא יקנו לזוכה כל עילה לדרישה לשינוי שיעור שכר הטרחה שהוצע על ידו ו/או לקבלת פיצוי, והמציע מוותר מראש על כל טענה, דרישה או תביעה בעניין זה.
12) הזוכה מתחייב לספק את השירותים במועדים, בהיקפים, באיכות ובאופן שיידרשו על ידי הרשות, ובהתאם להצעתו ולהוראות המכרז וההסכם.
13) תנאי התשלום למציע הזוכה יהיו בהתאם להוראות ההסכם המצורף למסמכי המכרז.

20. בחינת ההצעות
1) הצעות המציעים תיבחנה בהתאם לאמות מידה המשלבות בין איכות ההצעה לבין שיעור שכר הטרחה המוצע, באופן הבא:
· רכיב איכות – 50%; (ההצעה שתנוקד בניקוד האיכות הגבוה ביותר תקבל את מלוא ניקוד האיכות, יתר ההצעות ינוקדו בהתאם לניקוד שיקבלו). 
· רכיב מחיר – 50%. (ההצעה הכספית הנמוכה ביותר תקבל את מלוא ניקוד המחיר, ויתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי)
2) מובהר כי אין מדובר במכרז דו-שלבי, והרשות תהא רשאית לבחון את כלל רכיבי ההצעות בהתאם למנגנון הקבוע במסמכי המכרז.

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
21.1. שלב א' – בדיקת עמידה בתנאי הסף
1) בשלב הראשון תיבחן עמידת המציעים בתנאי הסף הקבועים במסמכי המכרז.
2) הצעה אשר לא תעמוד באיזה מתנאי הסף ו/או לא יצורפו אליה המסמכים הנדרשים להוכחת העמידה בתנאי הסף, תהא הרשות רשאית לפסול אותה על הסף.
3) רק הצעות אשר יימצאו עומדות בתנאי הסף יעברו לשלבי הבחינה הבאים.
4) מציע שהצעתו נפסלה יקבל הודעה על כך במועד שייקבע על ידי הרשות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
5) המציע מוותר מראש על כל טענה, דרישה או תביעה בקשר לאופן ניהול הליך בדיקת תנאי הסף ו/או מועדי מסירת ההודעות.

21.2. שלב ב' – הערכת איכות ההצעות
1) איכות ההצעות והמציעים תיבחן על ידי ועדת המכרזים ו/או צוות מקצועי מטעם הרשות.
2) במסגרת בחינת האיכות תהא הרשות רשאית לזמן את המציעים ו/או אנשי הצוות המוצעים מטעמם לראיונות, מצגות, הצגת פרויקטים, התרשמות מקצועית ו/או כל הליך בחינה אחר שתמצא לנכון.
3) ניקוד האיכות יינתן בהתאם לאמות המידה, הפרמטרים והמשקלים המפורטים בטופס מס' 11 למסמכי המכרז.
4) מובהר כי איש צוות שלא יתייצב לראיון ו/או להליך התרשמות אחר אליו זומן, לא יקבל ניקוד בגין רכיבי ההתרשמות, אלא אם החליטה הוועדה אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו.
5) לצורך קביעת ניקוד האיכות תהא הרשות רשאית להביא בחשבון, בין היתר:
· המסמכים והנתונים שצורפו להצעה;
· ניסיון המציע ואנשי הצוות;
· התרשמות מקצועית;
· המלצות;
· שיחות עם ממליצים;
· ניסיון קודם של הרשות עם המציע, ככל שקיים;
· איכות כוח האדם המוצע;
· זמינות, ניסיון ויכולת ביצוע.
6) הרשות תהא רשאית לדרוש מהמציעים מידע נוסף, מסמכים נוספים, הבהרות או אסמכתאות לצורך בחינת איכות ההצעה.
7) מציע אשר יקבל ציון איכות נמוך מ-60 נקודות, לא יעבור לשלב בחינת ההצעה הכספית והצעתו תיפסל.

21.3. שלב ג' – בחינת רכיב המחיר
1) ההצעות הכספיות של המציעים אשר עברו את שלב האיכות ידורגו בהתאם לשיעור שכר הטרחה שהוצע על ידם.
2) ההצעה הזולה ביותר תקבל את מלוא 50 הניקוד, ויתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי, בהתאם לנוסחת החישוב הבאה: ההצעה הנמוכה ביותר / ההצעה הנבחנת × 50.

21.4. שלב ד' – חישוב הציון הסופי
1) הציון הסופי של כל הצעה יחושב באמצעות שקלול ציון האיכות וציון המחיר בהתאם למשקלות שנקבעו במכרז.
2) ההצעה אשר תקבל את הציון הסופי הגבוה ביותר תוכרז כהצעה הזוכה, בכפוף לכל דין ולהחלטת ועדת המכרזים.
3) אין באמור לעיל כדי לגרוע מסמכות הרשות שלא לבחור כל הצעה, לבחור מספר זוכים, לפצל את ההתקשרות ו/או לנהל הליכים נוספים בהתאם להוראות הדין.

21. כשיר שני
1) הרשות תהא רשאית לבחור במציע נוסף, אשר הצעתו דורגה לאחר ההצעה הזוכה, כ"כשיר שני".
2) הצעת הכשיר השני תעמוד בתוקפה למשך שישה (6) חודשים ממועד ההכרזה על הזוכה והכשיר השני, או לתקופה נוספת ככל שתוארך בהתאם לדרישת הרשות ובהסכמת הכשיר השני.
3) הרשות תהא רשאית להתקשר עם הכשיר השני, כולו או חלקו, בכל אחד מהמקרים הבאים:
· הזוכה חזר בו מהצעתו;
· לא נחתם עם הזוכה הסכם;
· הזוכה לא המציא את המסמכים הנדרשים;
· הזוכה לא החל בביצוע השירותים;
· השירותים שסופקו על ידי הזוכה אינם לשביעות רצון הרשות;
· ההתקשרות עם הזוכה בוטלה;
· הוקטנו או פוצלו היקפי העבודה;
· או מכל סיבה אחרת בהתאם לשיקול דעת הרשות.
4) לכשיר השני לא תהא כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הרשות ככל שלא תתקשר עמו במהלך התקופה כאמור.
5) מובהר כי ההחלטה אם להתקשר עם הכשיר השני נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של הרשות, והיא תהא רשאית, בין היתר, לפרסם מכרז חדש, לערוך הליך חדש או שלא להתקשר כלל.


22. שיקול דעת ועדת המכרזים
22. 
22.1. כללי
1) ועדת המכרזים תבחן את עמידת המציעים בתנאי הסף הקבועים במסמכי המכרז. הצעה אשר לא תעמוד בתנאי הסף, כולם או חלקם, תהא הרשות רשאית לפסול אותה על הסף.
2) ועדת המכרזים תהא רשאית להסתייע בוועדה מקצועית, ביועצים, מומחים ו/או בכל גורם מקצועי אחר לצורך בדיקת ההצעות, הערכתן וגיבוש המלצותיה.
3) אין הרשות ו/או ועדת המכרזים מתחייבות לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והן תהיינה רשאיות לבחור בהצעה אשר תעניק לרשות את מירב היתרונות, הכל בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי ובהתאם להוראות הדין.
4) במסגרת בחינת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה, תהא הרשות רשאית להביא בחשבון, בין היתר, את השיקולים הבאים:
· עמידת המציע בתנאי הסף;
· איכות ההצעה;
· ניסיון המציע ואנשי הצוות המוצעים;
· אמינות, מקצועיות וכשירות המציע;
· ניסיונו של המציע בביצוע שירותים דומים;
· היקף ואופי הפרויקטים שבוצעו על ידו;
· המלצות חיוביות ו/או שליליות;
· איכות כוח האדם המוצע;
· עמידה בלוחות זמנים;
· יכולת ניהול וביצוע;
· זמינות המציע וצוותו;
· היקף העבודות הקיימות המבוצעות על ידי המציע;
· ניסיון קודם של הרשות ו/או של גופים ציבוריים אחרים עם המציע;
· איתנות פיננסית;
· כל שיקול רלוונטי אחר בהתאם להוראות הדין.
5) הרשות תהא רשאית לבחון, בין היתר, את יכולתו של המציע לעמוד בהתחייבויותיו נשוא המכרז, לרבות באמצעות בדיקת עומסי עבודה, משאבים מקצועיים, זמינות אנשי צוות, יכולת ארגונית ויכולת עמידה בלוחות זמנים.
6) הרשות תהא רשאית ליתן עדיפות למציעים אשר יוכיחו עמידה מלאה בתנאי הסף באמצעות צוות אורגני מטעמם, ללא הסתמכות מהותית על קבלני משנה.
7) הרשות תהא רשאית להביא בחשבון ניסיון קודם, חיובי או שלילי, של המציע מול הרשות ו/או מול רשויות מקומיות אחרות, תאגידים עירוניים, משרדי ממשלה, רשות מקרקעי ישראל, משרד הבינוי והשיכון ו/או גופים ציבוריים אחרים.
8) השיקולים כאמור לעיל יובאו בחשבון במסגרת ניקוד האיכות ו/או במסגרת שיקול דעתה הכולל של ועדת המכרזים.

22.2. שוויון בין הצעות
1) במקרה של שוויון בציון הסופי בין שתי הצעות או יותר, תועדף ההצעה שקיבלה את ציון האיכות הגבוה ביותר.
2) ככל שיתקיים שוויון מלא גם בציון האיכות וגם בציון הכולל, תהא הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי:
· לערוך התמחרות נוספת;
· לזמן את המציעים להליך נוסף;
· או לערוך הגרלה בין ההצעות השוות.
3) החלטת הרשות בעניין זה תהא סופית ולא תעמוד למציעים כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

22.3. תיקון טעויות
1) ועדת המכרזים תהא רשאית לתקן טעויות סופר, טעויות חשבונאיות, טעויות טכניות ואי התאמות אשר נפלו בהצעות.
2) תיקון כאמור יבוצע במהלך בדיקת ההצעות ויתועד בפרוטוקול ועדת המכרזים.
3) הרשות תהא רשאית להודיע למציע על ביצוע התיקון, בהתאם לשיקול דעתה.
4) המציעים מסכימים מראש כי תיקון טעויות כאמור יחייב אותם לכל דבר ועניין.

22.4. פסילת הצעות
1) ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אשר:
· אינה עומדת בתנאי הסף;
· אינה תואמת את הוראות המכרז;
· חסרה מסמכים מהותיים;
· כוללת מידע מטעה;
· מבוססת על הנחות שגויות;
· כוללת הסתייגויות;
· או לוקה בפגם מהותי אחר.
2) מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא הרשות רשאית למחול על פגמים טכניים ו/או פגמים שאינם מהותיים, ככל שסברה כי הדבר נעשה בתום לב ואינו פוגע בעקרון השוויון בין המציעים.
3) אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות, סמכות או סעד העומדים לרשות על פי דין ו/או מסמכי המכרז.

22.5. החלטת ועדת המכרזים
1) ועדת המכרזים תבחן את ההצעות, ההבהרות, חוות הדעת המקצועיות, תוצאות הראיונות וכל מידע רלוונטי נוסף, ובהתאם לכך תקבל את החלטתה.
2) הרשות תהא רשאית לבחור בהצעה אשר תימצא בעיניה כהצעה המיטבית והמתאימה ביותר לצרכיה, אף אם אינה ההצעה הזולה ביותר.
3) הרשות תהא רשאית שלא לבחור כל הצעה שהיא ו/או לבטל את המכרז, כולו או חלקו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

22.6. הסתייגויות וסמכויות הרשות
1) מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת הנתונה לה על פי דין, תהא הרשות רשאית שלא להכריז על זוכה במכרז, אף אם הוגשו הצעות תקינות.
2) במקרה כאמור, לא יהיו המציעים זכאים לכל פיצוי, שיפוי או החזר הוצאות מכל סוג שהוא, לרבות בגין רכישת מסמכי המכרז, הכנת ההצעה או השתתפות בהליך.

23. זכות עיון במסמכי המכרז
1) בהתאם להוראות הדין, כל משתתף במכרז יהא רשאי לעיין בהחלטת ועדת המכרזים, בנימוקיה ובהצעת הזוכה, בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה על תוצאות המכרז.
2) הרשות תהא רשאית שלא לאפשר עיון בחלקים מההצעה ו/או מהחלטות ועדת המכרזים, אשר לדעתה כוללים:
· סוד מסחרי;
· סוד מקצועי;
· מידע חסוי;
· מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון הציבור, בביטחון המדינה, ביחסי החוץ או באינטרס ציבורי אחר.
3) העיון יתבצע במשרדי הרשות בלבד, לאחר הגשת בקשה בכתב ותיאום מראש של מועד העיון עם נציג הרשות.
4) הרשות תהא רשאית לגבות תשלום בגין הוצאות העיון, צילום המסמכים והטיפול בבקשה, בהתאם לתעריפים שייקבעו על ידה מעת לעת.

24. תנאים כלליים
23. 
24. 
24.1. הדין החל
1) על מכרז זה, על ההצעות שיוגשו במסגרתו ועל ההתקשרות מכוחו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
2) ההצעות תיערכנה ותוגשנה בהתאם להוראות כל דין.
3) המציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ מקצועי, משפטי וכלכלי מתאים לצורך השתתפותם במכרז.
4) במקרה של סתירה בין מסמכי המכרז, יגברו הוראות ההסכם, אלא אם קבעה הרשות אחרת.

24.2. סמכות שיפוט
1) סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל עניין הנוגע למכרז זה ו/או להסכם שייחתם מכוחו תהא נתונה לבית המשפט המוסמך מבחינה עניינית ומקומית.

24.3. הוצאות ההשתתפות במכרז
1) כל מציע יישא לבדו ועל חשבונו בכל ההוצאות הכרוכות בהשתתפותו במכרז, לרבות הכנת ההצעה, רכישת מסמכי המכרז, קבלת ייעוץ מקצועי, השתתפות במפגשים, ביצוע בדיקות וכל הוצאה אחרת.
2) המציע לא יהא זכאי לכל החזר, שיפוי או פיצוי מאת הרשות בגין הוצאות אלו, מכל סיבה שהיא.

24.4. ביטול המכרז או דחיית ביצוע הפרויקט
1) הרשות תהא רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את המכרז, כולו או חלקו.
2) במקרה של ביטול המכרז, לא תהא למציעים כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הרשות.
3) הרשות תהא רשאית לבצע את השירותים בעצמה ו/או באמצעות אחרים, לפי שיקול דעתה.

24.5. החלטת בית משפט
1) ככל שבית משפט מוסמך יורה על ביטול זכייתו של הזוכה במכרז ו/או על החלפתו בזוכה אחר, מתחייב הזוכה המקורי להעביר לרשות ולזוכה החלופי את כלל המידע, המסמכים, הנתונים והחומרים המצויים בידיו הנוגעים לפרויקט.
2) הזוכה המקורי יאפשר העברה מסודרת, רציפה ותקינה של השירותים, בהתאם להנחיות הרשות.
3) במקרה כאמור, הזוכה המקורי לא יהא זכאי לכל פיצוי, למעט תשלום בגין שירותים שבוצעו בפועל ואושרו על ידי הרשות.

24.6. כתובות הצדדים והודעות
1) כתובת הרשות לצורך מכרז זה הינה כמפורט במסמכי המכרז.
2) כתובת המציע תהא הכתובת שצוינה במסמכי הצעתו.
3) כל הודעה שתישלח על ידי הרשות בדואר רשום, בדוא"ל, בפקסימיליה או במסירה ידנית, תיחשב כאילו התקבלה כדין בהתאם לאמצעי המשלוח ובמועדים הקבועים בדין.



בכבוד רב
_____________
   


4
טופס מס' 1

אישור הבנת תנאי ההזמנה וטופס הצעה כספית
לכבוד
ועדת המכרזים

ג.א.נ,

הנדון: מכרז מספר   __07/26____

1. [bookmark: _heading=h.41mghml]אנו הח"מ מאשרים, כי קראנו בקפידה את מסמכי מכרז המסגרת שבנדון למדנו והבנו את האמור בהם, ובדקנו בקפידה את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע הפרויקט, וכי אנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה שעילתה באי-ידיעה או אי-הבנה של דרישות, תנאים או נסיבות כלשהם, פיזיים ומשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע הפרויקט.
2. אנו הח"מ מאשרים כי מדובר במכרז איכות ומחיר.
3. [bookmark: _heading=h.2grqrue]אנו הח"מ, מסכימים לתנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעות, וכן במסמכים המצורפים על דרך ההפניה ועל כל נספחיהם וצורפותיהם.
4. [bookmark: _heading=h.vx1227]עם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתנו, יהוו התנאים המפורטים בה, על כל נספחיה, הסכם מחייב מבחינתנו.
5. [bookmark: _heading=h.3fwokq0]ידוע לנו, כי תנאי בלעדיו אין תוקף להתקשרות עם הרשות בהסכם לביצוע העבודות נשוא ההזמנה הינו חתימת חוזה וקבלת אישורי הרשות בהתאם למסמכי ההליך. בכל מקרה שבו לא יתקבל אישור הרשות למי מהמפורטים לעיל, ו/או לא יוגשו כל המסמכים הנדרשים בתוך פרק זמן זה, תהיה רשאית הרשות לפי שיקול דעתה המוחלט להתקשר בהסכם לביצוע העבודות נשוא המכרז עם מציע אחר כלשהו, ולא תהיה לנו כל טענה ואנו מוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי הרשות בקשר להתקשרותה עם אחר, על אף זכייתנו במכרז.   
6. אנו מתחייבים לבוא למשרדכם על פי דרישתכם ולהפקיד בידיכם את הערבות המפורטת בהסכם המצורף למכרז, את אישור הביטוח המפורטות בו ואת כל המסמכים והראיות הנוספים הטעונים המצאה.
7. הצעתנו זו תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, עד תאריך פקיעת ערבות (כולל הארכה).
8. אנו מתחייבים למנוע את גילוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל, ולמשתתפים אחרים במכרז נשוא הצעתנו זו בפרט.
9. כביטחון לקיום הצעתנו, על כל פרטיה ונספחיה, מצורפת בזאת ערבות בנקאית, ערוכה לפקודתכם בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעות.
10. ככל שנזכה במכרז, כתב ערבות זה יוחזר לידינו לאחר שנפקיד בידיכם את אישור קיום הביטוחים, ערבות ביצוע והמסמכים האחרים הנזכרים בהסכם הנכלל בהצעתנו זו.
11. במידה ולא נפקיד את הערבויות ו/או את אישור הביטוח ו/או את המסמכים האחרים הנזכרים בהסכם הנכלל תוך 7 ימים, יראה הדבר כהפרה יסודית, כמוגדר בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א-1970, ומבלי לפגוע ביתר זכויות הרשות, תהא הרשות זכאית לחלט את סכום הערבות הבנקאית כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הנזקים שנגרמו לה בשל הפרת ההסכם ו/או במהלך המו"מ.
12. אנו מצהירים כי הבנו כי מועד תחילת ההתקשרות, על כל המשתמע מכך, מותנה בחתימת ההסכם על ידי הרשות וקבלת צו התחלת עבודה.
13. על המציע לנקוב בהצעת שכ"ט בטווח של  7.5%-6.5% בלבד לפני מע"מ מערך הפרויקט. הצעה החורגת מטווח זה תיפסל על הסף.

14. הצעת המחיר של המציע במכרז: גובה ההנחה הכללית על האומדן המוערך הינו:

 %_____________   (ובמילים: ________________________אחוזים)                                                

15. על אחוז ההנחה ו/או הצעת המחיר המוצע על ידי המשתתף לכלול, לכל היותר, עד שתי ספרות בלבד לאחר הנקודה העשרונית. במקרה בו משתתף יציע אחוז הנחה הכוללת יותר משתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית, הרשות  לא תתחשב בכל מספר לאחר שתי הספרות הראשונות לאחר הנקודה העשרונית, ויראו את הצעתו ככזאת הכוללת אך ורק שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית.

16. הרשות תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרכוש מהזוכה שירותים נוספים הדרושים לצורך ביצוע העבודות. במידה ותידרש רכישת שירותים כאמור, תפנה
הרשות אל המציע הזוכה לקבלת הצעת מחיר בגין השירותים המבוקשים. המציע הזוכה
ימציא לחברה את הצעת המחיר כאמור, לאישור מראש ובכתב. בכפוף לאישור ההצעה על ידי
הרשות וביצוע העבודות בפועל, תשולם למציע הזוכה התמורה. 

17. עבור תשלומים לצד ג' כגון חברת חשמל, תקשורת, בזק, רשות עתיקות, קק"ל וכיוצ"ב באתרים השונים שבאחריות החברה המנהלת, ישולם סך של 1% (אחוז אחד בלבד) מגובה התשלום בפועל.  

18. לתשלומים יתווסף מע"מ כחוק, ע"פ שיעורו בעת התשלום. 

19. הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקפה ומחייבת אותי עד ל 90 יום לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות.




_______________                                                      ___________________
          תאריך 	                                                              חתימה וחותמת המציע




אישור


אני הח"מ, עו"ד ____________________, מאשר/ת בזאת כי ביום ____________ הופיע/ה בפניי במשרדי ברחוב ____________________, מר/גב' ____________________, אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות תעודת זהות מס' ____________________ [וככל שהמצהיר/ה פועל/ת מטעם תאגיד או שותפות רשומה: המוסמך/כת כדין לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומטעמו], ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ככל שלא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפניי.	

				    ___________________
						                                           חתימה וחותמת עו"ד
        טופס מס' 2


ערבות בנקאית (ערבות מכרז)

תאריך ___/_____/_____

לכבוד,
_______________

א.ג.נ.

הנדון: ערבות בנקאית מס'__________:

1. [bookmark: _heading=h.1v1yuxt]על פי בקשת ______________ (להלן: "המבקש"), אנו _______________________ מרחוב __________________________ (להלן: "הערבים") ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם, עד לסכום של 10,000 ₪  (עשרת אלפים שקלים חדשים) (להלן: "סכום הערבות"), בקשר לעמידתו של המבקש בהתחייבויותיו הכלולות בהצעה שהגיש במסגרת מכרז פומבי מספר  __________
2. אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה (7) ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה. 
3. [bookmark: _heading=h.4f1mdlm]למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.
4. [bookmark: _heading=h.2u6wntf]התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.
5. [bookmark: _heading=h.19c6y18][bookmark: _heading=h.3tbugp1]כתב ערבות זה אינו ניתן לביטול, להעברה או להסבה. 
6. כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו מיום הוצאתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום 10/11/2026.
7. ערבות זו תוארך, לתקופות נוספות עפ"י דרישת הרשות, ושתתקבל על ידינו עד התאריך הנקוב בסעיף 6 דלעיל, במידה ולא ניתן יהיה להאריך כאמור את תוקף הערבות, תשמר לרשות הזכות לדרוש את חילוט הערבות- ובלבד שהדרישה תגיע עד התאריך הנקוב בסעיף 6 לעיל.


בכבוד רב,














טופס מס' 3
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976
לכבוד                                                                          
       ______________
       א.ג.נ,. 
הנדון: במסגרת מכרז פומבי מספר __________
1. אני הח"מ, ____________________, נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת ____________________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"), כחלק מהצעה במכרז שבנדון. למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק עסקאות גופים ציבוריים.
2. עד למועד ההתקשרות אני הח"מ ובעל זיקה אלי, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא הורשענו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 (להלן: "חוק שכר מינימום") ו/או לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א – 1991 (להלן: "חוק עובדים זרים")
3. לחילופין, אם אני הח"מ ובעל זיקה אליי הורשענו ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או חוק עובדים זרים - במועד הגשת ההצעה חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
4. הריני מצהיר, כי מתקיים אחד מאלה:
1. הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") אינן חלות עליי.
2. הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות עליי ואני מקיימן, כמפורט בסעיף 2ב1(א)(2) לחוק עסקאות גופים ציבוריים. 
5. הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.


	   _____________				   ____________________
		תאריך				                           חתימת המצהיר
	

אישור


אני הח"מ, עו"ד ____________________, מאשר/ת בזאת כי ביום ____________ הופיע/ה בפניי במשרדי ברחוב ____________________, מר/גב' ____________________, אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות תעודת זהות מס' ____________________ [וככל שהמצהיר/ה פועל/ת מטעם תאגיד או שותפות רשומה: המוסמך/כת כדין לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומטעמו], ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ככל שלא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפניי.	

				    ___________________
						                                           חתימה וחותמת עו"ד
טופס מס' 4

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976

לכבוד                                                                          
       _________________
       א.ג.נ,. 
הנדון: במסגרת מכרז פומבי מספר_07/26__

אני הח"מ _____________________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עיסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976* / רואה חשבון* / יועץ מס*, מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי:

_______________		__________________________
שם			מס' זהות/מס' רשום חבר בני אדם
1) מנהל*/פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על-פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975.

2) נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.
אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפני ועדת ערר או בפני בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי הגשתם או נכונות הסכומים ששולמו על פיהם.

תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום _____________________________.

____________                        _______________         _____________                     _______________   
       שם 			     תואר		                 מס' רשיון			     חתימה

תאריך: ____________________


* מחק את המיותר.
** רשום את המועד, ולא יאוחר מיום 31 במרס של השנה שלאחר השנה בה הונפק האישור.



טופס מס' 5

תאריך: _______
אישור רואה חשבון מטעם המציע
כל מקום בו מצוין בנוסח לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכך להיפך
[מומלץ לערוך נספח זה על גבי נייר פירמה של משרד רואי החשבון של המציע]
לכבוד 
ועדת המכרזים

ג.א.נ,
הנדון:  חברת/שותפות __________________              בע"מ ח.פ./ע"מ    ________
כרואי חשבון של  המציע שבנדון (להלן: "המציע"), אנו מתכבדים לאשר כדלקמן:
1. הריני לאשר כי מורשיי החתימה ביחד או לחוד (לסמן את מה שרלוונטי) מטעם המציע הינם:

1.1. שם: _____________ ת.ז. ______________ ; ו/או 

1.2. שם:_____________ ת.ז. _________________. 
	
2. הריני לאשר כי חתימת הנ"ל מחייבת את המציע לכל דבר ועניין בנוגע למכרז מספר __________(להלן: "המכרז"). 

3. באשר להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף הרינו לאשר כדלקמן: 

3.1. המציע היה בעל מחזור כספי כולל, של לפחות 1,500,000 ₪, בכל שנה במהלך חמש (5) שנות הכספים שקדמו לפרסום מכרז זה או במצטבר במהלך 3 שנים האחרונות סך של לפחות 4,000,000 ₪. מובהר כי המחזור איננו כולל מע"מ. 

3.2. בדו"ח הכספי לשנת 2024 של המציע , לא רשומה הערת "עסק חי" או אזהרת "עסק חי", או כל הערה חשבונאית אחרת, שיש בה כדי להתריע על מצבו הכספי של המציע ו/או יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו הכספיות. 

4. אישור זה משקף באופן נאות בהתאם לספרי החשבונות של המציע ובהתאם למסמכים אחרים, מכל הבחינות המהותיות, את המידע הכלול בו.

בכבוד רב,
________________, רו"ח

                                                                            
טופס מס' 6
תצהיר בדבר ניסיון עבר של המציע
כל מקום בו מצוין בנוסח לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכך להיפך

אני הח"מ, _____________ בעל/ת ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:

1) הנני משמש כמנהל/בעל מניות/שותף/אחר ב: _________________ מס' ח.פ. ___________ (להלן "המציע"), ומוסמך מטעם המציע ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתו במסגרת מכרז פומבי מספר __________לקבלת הצעות לשירותי ניהול תכנון וביצוע ופיקוח על הביצוע אשר פורסם על-ידי הרשות (להלן: "המכרז").
2) הריני להצהיר, כי המציע עומד בתנאי הסף שנקבעו במסגרת תנאי המכרז.
3) באשר לתנאי ניסיון המציע, הריני להצהיר כי המציע בעל ניסיון מקצועי מוכח והוא עומד באחת מ-2 החלופות שלהלן (יש להקיף בעיגול) :

חלופה א'

במהלך שבע השנים שקדמו לפרסום המכרז, המציע ניהל ופיקח, כנותן שירותים ראשי ובהתקשרות ישירה מול מזמין העבודה, על עבודות פיתוח ותשתית הכוללות, בין היתר:
· כבישים;
· מדרכות;
· תשתיות מים וביוב;
· ניקוז;
· שטחים ציבוריים פתוחים;
· עבודות פיתוח עירוני;

בהיקף כספי מצטבר של לפחות 75,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ), בפרויקט אחד ו/או שכונה אחת הכוללים לפחות 750 יחידות דיור.

חלופה ב'

במהלך שבע השנים שקדמו לפרסום המכרז, המציע ניהל ופיקח, כנותן שירותים ראשי ובהתקשרות ישירה מול מזמין העבודה, על עבודות פיתוח ותשתית הכוללות, בין היתר:
· כבישים;
· מדרכות;
· תשתיות מים וביוב;
· ניקוז;
· שטחים ציבוריים פתוחים;
· עבודות פיתוח עירוני;

בהיקף כספי מצטבר של לפחות 110,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ), בשלושה פרויקטים או שכונות לפחות, הכוללים במצטבר לפחות 1,000 יחידות דיור.

4) לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף, תנאי הניסיון האמור וכן לצורכי ניקוד האיכות, להלן פירוט ניסיון של המציע  בטיפול בניהול, פרויקטים (כולל היקפי בנייה והיקפי עלויות פיתוח (שנוהלו על ידי המציע  ב 10 השנים האחרונות וכן פירוט הפרויקטים שבביצוע בתקופת הגשת ההצעה למכרז זה, בהתאם לקבוע בתנאי הסף):





יש לפרט סוג הפרויקט, היקף כספי וגורם מזמין; חובה לצרף מסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף.

	מס'
	תפקיד המציע
	שנת פעילות
	ישוב
	אתר
	נתונים: שטח במ"ר, יח"ד, דונם וכד'
	היקף כספי של הפרויקט (לא כולל מע"מ)
	פרטי גורם מזמין
	פרטי התקשרות עם איש הקשר (שם, תפקיד, טלפון)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



· יש לציין אך ורק את ההיקף הכספי מתוך הפרויקט שהמציע אישר לתשלום באופן אישי / בחתימת מי מטעמו.
· מומלץ לערוך את הטבלה בפורמט A4 אופקי .
· ניתן להוסיף דפי טבלה נוספים במידה ודף אחד אינו מספק ובלבד שהטבלה תהיה זהה לטבלה המצ"ב.
· מצ"ב אסמכתאות בדבר השירותים שסופקו בעבר כאמור בטבלה. 

5) כמו כן, מצ"ב המלצות מטעם המזמינים שצוינו, כדלקמן: 
5.1 _______________
5.2 _______________
5.3 _______________
6) בנוסף לנתונים שלעיל, להלן פירוט בדבר כח אדם. סך כל העובדים הנדרשים להצגה הינם לפחות: מתכלל/ ראש צוות, מנהל פרויקט אחראי. המציע רשאי לצרף מידע נוסף בדבר כוח האדם שפורט על ידו מעבר לנדרש. 
להלן הצוות המוצע על ידי: 
	המלצות מצורפות כן/לא
	שכיר/ לא שכיר/אחר
	שנות ניסיון
	מקצוע
	השכלה
	שם
	תפקיד
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· יש לצרף לכל אחד קורות חיים, תעודות השכלה, תעודות רישום בפנקס המהנדסים ואדריכלים / הנדסאים והמלצות (אם ישנן). 
7) הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם המציע, אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו.
8) הצהרתי זו נכונה ועדכנית ליום הגשת הצעת המציע. 
9) אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי - אמת.

	
	
	
	שם מלא + חתימת המצהיר


אישור עו"ד 


אני הח"מ, עו"ד ____________________, מאשר/ת בזאת כי ביום ____________ הופיע/ה בפניי במשרדי ברחוב ____________________, מר/גב' ____________________, אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות תעודת זהות מס' ____________________ [וככל שהמצהיר/ה פועל/ת מטעם תאגיד או שותפות רשומה: המוסמך/כת כדין לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומטעמו], ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ככל שלא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפניי.	

				    ___________________
						                                           חתימה וחותמת עו"ד
טופס מס' 7

הבהרה: על כל אחד מאנשי הצוות המוצעים על ידי המציע לשם ניקוד ההצעה למלא טופס זה בנפרד

תצהיר בדבר ניסיון עבר של איש צוות מטעם המציע
                                      כל מקום בו מצוין בנוסח לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכך להיפך
מוצע לתפקיד: מתכלל/ ראש צוות 

1. שם מלא: ___________________	   בעל/ת ת"ז מס' ___________________
2. טלפון: _________________	  טלפון נייד: ______________________
3. דואר אלקטרוני:   _____________________________________________
4. כתובת:  ____________________________________________________
5. השכלה (לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף):  
	שם התואר /
ההכשרה
	שם המוסד
	תאריך סיום הלימודים
	סוג תואר/ תעודה

	

	
	
	

	

	
	
	

	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



· יש לצרף תעודות השכלה ממוסד אקדמי מוכר.
6. ותק וניסיון :
סה"כ ________שנות ותק וניסיון במתן השירותים נשוא המכרז (חובה לצרף קו"ח מפורטים, אסמכתאות והמלצות).
	מס'
	תפקיד
	שנת פעילות
	ישוב
	אתר
	נתונים: שטח במ"ר, יח"ד, דונם וכד'
	היקף כספי של הפרויקט 
	פרטי גורם מזמין
	פרטי התקשרות עם איש הקשר (שם, תפקיד, טלפון)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


· מומלץ לערוך את הטבלה בפורמט A4 אופקי .
· ניתן להוסיף דפי טבלה נוספים במידה ודף אחד אינו מספק ובלבד שהטבלה תהיה זהה לטבלה המצ"ב.
· מצ"ב אסמכתאות בדבר השירותים שסופקו בעבר כאמור בטבלה. 

הנני מצהיר כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים.
	
	

	תאריך
	חתימת המצהיר 



אישור עו"ד 


אני הח"מ, עו"ד ____________________, מאשר/ת בזאת כי ביום ____________ הופיע/ה בפניי במשרדי ברחוב ____________________, מר/גב' ____________________, אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות תעודת זהות מס' ____________________ , ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ככל שלא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפניי.	

				    ___________________
						                                           חתימה וחותמת עו"ד
חובה לצרף קורות חיים, תעודות בדבר השכלה והמלצות 

מוצע לתפקיד: מנהל פרויקט אחראי

1. שם מלא: ___________________	   בעל/ת ת"ז מס' ___________________
2. טלפון: _________________	  טלפון נייד: ______________________
3. דואר אלקטרוני:   _____________________________________________
4. כתובת:  ____________________________________________________
5. השכלה (לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף):  
	שם התואר /
ההכשרה
	שם המוסד
	תאריך סיום הלימודים
	סוג תואר/ תעודה

	

	
	
	

	

	
	
	

	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



· יש לצרף תעודות השכלה ממוסד אקדמי מוכר.
6. ותק וניסיון :
סה"כ שנות ותק וניסיון במתן השירותים נשוא המכרז (חובה לפרט לגבי הנסיון בטבלה שלהלן).

	מס'
	תפקיד
	שנת פעילות
	ישוב
	אתר
	נתונים: שטח במ"ר, יח"ד, דונם וכד'
	היקף כספי של הפרויקט 
	פרטי גורם מזמין
	פרטי התקשרות עם איש הקשר (שם, תפקיד, טלפון)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


· יש לציין אך ורק את ההיקף הכספי מתוך הפרויקט שהמצהיר אישר לתשלום באופן אישי בחתימתו.
· מומלץ לערוך את הטבלה בפורמט A4 אופקי .
· ניתן להוסיף דפי טבלה נוספים במידה ודף אחד אינו מספק ובלבד שהטבלה תהיה זהה לטבלה המצ"ב.
· מצ"ב אסמכתאות בדבר השירותים שסופקו בעבר כאמור בטבלה. 

הנני מצהיר כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים.
	
	

	תאריך
	חתימת המצהיר 



אישור עו"ד 


אני הח"מ, עו"ד ____________________, מאשר/ת בזאת כי ביום ____________ הופיע/ה בפניי במשרדי ברחוב ____________________, מר/גב' ____________________, אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות תעודת זהות מס' ____________________ ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ככל שלא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפניי.	

				    ___________________
						                                           חתימה וחותמת עו"ד
טופס מס' 8


הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך"


1. בנוסף לחובות ולאיסורים החלים עלינו מכוח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז-1977, אנו הח"מ __________________________________ מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:

1.1. לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של הרשות   או בעל תפקיד בה ו/או עובד הרשות ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך התקשרות ו/או כל הסכם/הזמנה הנובעים ממנו.

1.2. לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם עובד הרשות ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך התקשרות ו/או לכל הסכם/הזמנה הנובעים ממנו.

1.3. לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם עובד הרשות ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית.

1.4. לא פעלנו בניגוד לאמור בס"ק 1.1 עד 1.3 לעיל במסגרת הליכי ההתקשרות של הרשות ו/או כל הסכם/הזמנה שנובעים מהם.

2. במידה ויתעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד לאמור בסעיף 1 לעיל, ידוע לנו כי הרשות שומרת לעצמה את הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפנו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור, ו/או בכל הליך אחר (בסעיף זה: "הליך ההתקשרות") ו/או לא לקבל את הצעתנו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתנו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את ההסכם/ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.

3. אנו נביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו, קבלני משנה שלנו, נציגינו, סוכנינו ומי מטעמנו המעורבים בכל דרך שהיא בהליך התקשרות של הרשות ו/או הסכם/הזמנה הנובעים ממנו.


ולראיה באתי/באנו על החתום:

שם: _____________________
חתימה: ___________________
חותמת (חברה): ______________
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טופס מס' 9 
						  תאריך:___________
לכבוד
גזברות
הנדון: טופס פרטי חשבון בנק של המציע 

	חברה/שותפות / עסק:
	________________________  "החברה המנהלת"

	
כתובת למשלוח הודעה על ביצוע תשלום:
	
רח' _________________מס' _____ עיר ___________ מיקוד __________ טלפון __________ פקס _________

	מספר תאגיד
	


	פרטי הבנק להעברת תשלומים:
	שם הבנק ____________ מס' סניף _______________ 
כתובת הבנק _________________ מס' חשבון ________

	הננו מתחייבים בזה, שבמידה שיופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית, נחזירם לגזברות הרשות  ללא שהות.


	_________________
	________________

	שם
	חתימה + חותמת



אישור עו"ד 


אני הח"מ, עו"ד ____________________, מאשר/ת בזאת כי ביום ____________ הופיע/ה בפניי במשרדי ברחוב ____________________, מר/גב' ____________________, אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות תעודת זהות מס' ____________________ [וככל שהמצהיר/ה פועל/ת מטעם תאגיד או שותפות רשומה: המוסמך/כת כדין לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומטעמו], ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ככל שלא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפניי.	

				    ___________________
						                                           חתימה וחותמת עו"ד
יש לצרף אישור ניהול חשבון  מהבנק לנספח זה
טופס מס' 10

הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים או קרבת משפחה
[יש להחתים על ההצהרה כל אחד מבעלי המניות, הדירקטורים ויתר נושאי המשרה של המציע]

אני הח"מ, ______________ ת.ז. _____________, שכתובתי היא _____________ מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן: 

1. הצהרה זו ניתנת במסגרת הגשת הצעתו של המציע ______________ ח.פ./ת.ז. ________________ (להלן: "המציע") למכרז פומבי מס' __________(להלן: "המכרז")

2. ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור בהצהרה זו, תהווה הפרה יסודית של תנאי המכרז ולהביא לפסילת ההצעה, וככל שהמציע יזכה במכרז, אי נכונות האמור בהצהרה זו, יהווה הפרה יסודית של ההסכם שייכרת עם המציע ולביטול ההסכם על-ידי שייכרת עם המציע, מבלי שתהיה למציע כל זכות תביעה כלפי הרשות  ו/או מי מטעמה. 

3. הצהרה בעניין ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה לעובד הרשות או עובד תאגיד עירוני

3.1. הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף 174(א) לפקודת העיריות [נוסח חדש], אשר חל בענייננו גם על עובדי תאגיד עירוני, אשר קובע כדלקמן: 

174.	(א)	פקיד או עובד של רשות לא יהיה נוגע או מעונין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם הרשות ובשום עבודה המבוצעת למענה.

3.2. הריני להצהיר כי [נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטי]:
 
3.2.1. אנוכי ובן/בת זוגי איננו עובדים ברשות או בתאגיד עירוני השייך לרשות

3.3. הריני להצהיר כי [נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטי]:

3.3.1. למיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא עובד ברשות או תאגיד עירוני.

לעניין הצהרה זו: "קרוב" – בן זוג, הורה, הורה של הורה (סב או סבתא), בן או בת, אח או אחות, הורה של בן הזוג (חם או חמה), דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג של אח או אחות (גיס/ה), אח או אחות של בן הזוג (גיס/ה), בן דוד/ה, בת דוד/ה;

3.4. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי למיטב ידיעתי ההסכם שייכרת בין המציע (אם יזכה במכרז) לבין הרשות, לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו ביני ו/או בין המציע לבין עובד הרשות או הרשות  ולא ידוע לי כי עובד הרשות נגוע או מעוניין בהסכם, בין במישרין ובין בעקיפין. 

4. הצהרה בדבר קרבת משפחה לנבחר ציבור

4.1. הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף 122א(א) לפקודת העיריות [נוסח חדש], אשר קובע כדלקמן: 

122א. (א)	חבר רשות, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות; לענין זה, "קרוב" – בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות

4.2. הריני להצהיר כי [נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטי]:

4.2.1. למיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור ברשות.

או

4.2.2. יש לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור, כל זאת כדלקמן:  

_______________________________________________.

_______________________________________________.

לעניין ההצהרה בסעיף זה:

"קרוב" – בן זוג, הורה, הורה של הורה (סב או סבתא), בן או בת, אח או אחות, הורה של בן הזוג (חם או חמה), דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג של אח או אחות (גיס/ה), אח או אחות של בן הזוג (גיס/ה), בן דוד/ה, בת דוד/ה;

4.3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי ההסכם שייכרת בין המציע (אם יזכה בין המכרז) לבין הרשות , לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו בין המציע ו/או ביני לבין נבחר ציבור ברשות ולא ידוע לי כי לנבחר ציבור ברשות  יש נגיעה כלשהי להסכם, בין במישרין ובין בעקיפין. 

5. הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים

5.1. הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי כראש הרשות ו/או כחבר ברשות ו/או כנושא משרה באחד מן התאגידים העירונים של הרשות. 

לעניין סעיף זה:

"נושא משרה":	יו"ר דירקטוריון (או גוף מנהל של תאגיד בעל שם אחר), דירקטור (או חבר בגוף המנהל של התאגיד), מנכ"ל, משנה למנכ"ל"ל, סמנכ"ל"ל, מנהל כספים או אחד מסגניו, מנהל תפעול או אחד מסגניו, מנהל כוח אדם, מבקר (פנימי או חיצוני), ראש ועדת ביקורת;

"תאגיד עירוני": תאגיד בו לרשות/ רשות שליטה של למעלה מ 50 אחוז בבהן המניות או במינוי ההנהלה.  
ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושא המשרה מטעם המציע כיהן באחד התפקידים המפורטים לעיל, ו/או במהלך חמש השנים האחרונות היה מועמד לאחד התפקידים הללו – נא לפרט את הדברים (התפקיד בו כיהן היועץ או היה מועמד לו, הגוף שבו היה כיהן היועץ או היה מועמד לו, התקופות הנוגעות בדבר): 

_____________________________________________________.
___________________________________________________
_________________________________________________.
6. הריני לציין כי אין לי, או למציע, או לנושא משרה אחר במציע כל קשר, עסקי או אחר, מעבר למפורט לעיל, עם מי מהגורמים המעורבים בביצוע הפרויקטים נשואי מכרז זה מטעם הרשות.

7. הריני לאשר כי האמור בהצהרה זו מובן לי היטב וכך גם המשמעות הנובעת מהצהרתי זו, והריני לאשר כי כל אשר הוצהר לעיל הנו נכון. 
8. אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרתי דלעיל, אשר עשויות להעמיד אותי/ את המציע במצב של ניגוד עניינים, אעביר את המידע למחלקה המשפטית של הרשות  ואפעל בהתאם להנחיותיה.

___________________
חתימה
אישור עו"ד 


אני הח"מ, עו"ד ____________________, מאשר/ת בזאת כי ביום ____________ הופיע/ה בפניי במשרדי ברחוב ____________________, מר/גב' ____________________, אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות תעודת זהות מס' ____________________ ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ככל שלא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפניי.	

				    ___________________
						                                           חתימה וחותמת עו"ד


טופס מס' 11
טבלת הערכת הצעות ומתן ניקוד 

1. צוות הערכה יעניק ניקוד על פי התרשמות בכל אחד מהתחומים שיפורטו להלן. 
2. בחינת ההצעות - הצעות המציעים ייבחנו בוועדת המכרזים של הרשות על פי הערכת איכות ההצעה והמציעים כמפורט בתנאי המכרז לעיל.
3. אופן ניקוד פרק הערכה - הניקוד היה בהתאם לטבלת האיכות לעיל, ההצעה האיכותית ביותר תחשוב כמלוא ה 50 נקודות ובהתאם יתר ההצעות תנוקדנה בהתאם כמפורט בנוסחה הבאה: 

ניקוד משוקלל לפרק הערכה =100X                50% X הערכה הנדונה
                                      -                                       ------------
                                                            הערכה הגבוהה ביותר

4. להלן תחומי הערכה והמשקל היחסי שיינתן ע"י ועדת ההערכה להצעות:  

[image: ]


· בכל חשש להעברת הפעילות  במלואה או בחלקה  מהמציע למשרד אחר – יינתן ציון 0 בכל הפרמטרים המתייחסים לאנשי הצוות הרלבנטיים. 
· בניקוד תינתן עדיפות לניסיון בתפקיד דומה לתפקיד המוצע בפניה זו וכן לעבודות דומות ובהיקפים דומים לנדרש בפניה זו. 
5. אופן ניקוד פרק ההצעה הכספית - על המציע לנקוב בהצעת שכ"ט בטווח של  7.5%-6.5% בלבד לפני מע"מ מערך הפרויקט ובהתאם לפירוט השלבים במסמכי ההצעה. הצעה החורגת מטווח זה תיפסל על הסף. מובהר כי זהו הליך ההצעה הכספית מהווה 50 נקודות. ההצעות ידורגו ביחס לשיעור שכ"ט הנמוך ביותר, כך שההצעה הקרובה ביותר לשיעור שכ"ט הנמוך ביותר תקבל את מרבית הנקודות ועד ל 50 נקודות בהתאם לנוסחה הבאה:


ניקוד משוקלל לפרק ההצעה הכספית =  100X             50%X הצעת שכ"ט הנדון
                       --------------                                                                                                             
  הצעת שכ"ט הנמוך ביותר

6. אופן הניקוד המשוקלל להצעה 
ניקוד איכות ההצעה + ניקוד הצעת המחיר = סה"כ ניקוד משוקלל להצעת המציע.



























טופס מס' 12

תצהיר בדבר הליכים משפטיים
כל מקום בו מצוין בנוסח לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכך להיפך

אני הח"מ, _____________ בעל/ת ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:

1. הנני משמש כמנהל/בעל מניות/שותף/אחר ב: _________________ מס' ח.פ. ___________ (להלן: "המציע") ומוסמך מטעם המציע ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתו במסגרת מכרז פומבי מס'  __________ אשר פורסם על-ידי הרשות (להלן: "המכרז").

2. הריני להצהיר, כי המציע עומד בתנאי הסף שנקבעו במסגרת תנאי המכרז.

3. הריני לאשר כי האמור בחלופה המסומנת להלן ע"י המציע הינה אמת

1. ב-5 השנים האחרונות (מאז 01/01/2020) החברה לא ניהלה ואינה מנהלת הליכים משפטיים ו/או לא התנהלו ו/או מתנהלים כנגדה הליכים משפטיים אזרחיים כנגד רשות מקומית ו/או רשות מרשויות המדינה בקשר לעבודות שביצעה החברה.
2. ב- 5 שנים האחרונות (מאז 01/01/2020)  התנהלו כנגד החברה ו/או החברה מנהלת ו/או ניהלה הליכים משפטיים כנגד רשות מקומית ו/או רשות מרשויות המדינה בקשר לעבודות שביצעה החברה להלן הפירוט:
מס ההליך________ צדדים__________ מהות ההליך (הסבר קצר)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


4. הריני לאשר כי האמור בהצהרה זו מובן לי היטב וכך גם המשמעות הנובעת מהצהרתי זו, והריני לאשר כי כל אשר הוצהר לעיל הנו נכון. 

5. אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרתי דלעיל, אעביר את המידע למחלקה המשפטית של הרשות  ואפעל בהתאם להנחיותיה.


___________________
חתימה

אישור עו"ד 


אני הח"מ, עו"ד ____________________, מאשר/ת בזאת כי ביום ____________ הופיע/ה בפניי במשרדי ברחוב ____________________, מר/גב' ____________________, אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות תעודת זהות מס' _______________ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ככל שלא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפניי.	

				    ___________________
						                                           חתימה וחותמת עו"ד





מסמך ג': חוזה התקשרות 

	
	
	אישור יועמ"ש הרשות לחוזה

	
	
	

	
	
	החוזה הוא חלק ממסמכי מכרז שפורסם. החוזה נבדק על-ידי הח"מ והוא מאושר לחתימה. 

	
	
	

	
	
	_____________, עו"ד

	
	
	

	
	
	תאריך: __________




הסכם מכוח מכרז פומבי מס' __________

שנערך ונחתם בהרשות __________ביום _____ לחודש_______ שנת 2026

בין:
______________________
על-ידי מורשי החתימה מטעמה:
ראש הרשות, גזבר הרשות 
(להלן: "הרשות" ו/או "המזמין")
מצד אחד
לבין:	___________________________.
	ח.פ./ת.ז. _____________________.
	שכתובתו היא: 
	ברח' ________________________.
	על-ידי מורשי החתימה מטעמו:
	ה"ה ___________ ת.ז. __________.
	ו- _____________ ת.ז. __________.
(להלן: "החברה המנהלת")
מצד שני 

הואיל: 	והרשות פרסמה מכרז פומבי מס'  ___07/26____למתן השירותים (להלן: "המכרז") אשר מהווה חלק מחוזה זה. 
והואיל:	והרשות מעניינת בשירותים כמפורט במכרז (להלן: "השירותים")
והואיל:	וזכתה הצעתו של המציע הזוכה במכרז (להלן: "החברה המנהלת") , המסומנת כטופס מס' 1 למסמכי המכרז. 
והואיל:	וטרם חתימת הזוכה על הסכם, הובהר לו היטב כי בעת פרסום המכרז ו/או חתימת הצדדים על הסכם זה, טרם הועמד לרשות הרשות מלוא המקור התקציבי להשלמת הפרויקטים במלואם, וכי בהיעדר מלוא המקורות התקציבים יחולו הוראות המכרז בדבר ביטול הפרויקטים ו/או צמצום ו/או שינוי, מבלי שלחברה המנהלת תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין זה
והואיל: 	וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע לעבודות/שירותים נשוא המכרז בהסכם זה;

לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא והנספחים לחוזה זה מהווים חלק אחד ובלתי נפרד ממנו. הייתה סתירה בין  הוראות חוזה זה לבין נספח מנספחיו, יהיו הוראות הנספח עדיפות. כל הוראות מסמכי הפנייה ששימשה בסיס לחוזה זה באות להשלים את החוזה אלא אם סותרות אותו. במקרה כזה יהיו הוראות החוזה עדיפות. 
2. הרשות מתחייבת: להעניק לחברה המנהלת סמכויות שיאפשרו לה לבצע את כל השירותים הנדרשים ממנה על פי החוזה וכן לייצג את הרשות ולטפל בשמה בעניינים הקשורים לפרויקט בפני מוסדות התכנון, רשויות מקומיות ורשויות אחרות, הכל בהתאם להוראות מהנדס הרשות בכתב מעת לעת. וכן לאפשר לחברה המנהלת ליזום ו/או להשתתף בישיבות תיאום ותכנון עם מהנדס הרשות או נציגיו, מתכננים ויועצים אחרים בכל עת שהדבר יראה כנדרש לצורך ניהול יעיל של הפרויקט ובהתאם להתחייבויותיו עפ"י חוזה זה. 
3. החברה המנהלת מתחייבת: 
1) לבצע ולספק את כל השירותים והפעולות הקשורות ו/או כרוכות בהם לפי מיטב הנוהג המקצועי, במומחיות, במקצועיות ובדיוק הדרושים בהתאם לכל דין ולשביעות רצונו המוחלטת של הרשות ולשם כך למלא אחר כל הוראותיו של מהנדס הרשות, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בו אשר קשורות ונדרשות לבצוע השירותים עפ"י החוזה. 
2) החברה המנהלת תעביר למהנדס הרשות לפי דרישתו או לפי הצורך דו"ח על התקדמות ביצוע השירותים ואופן ביצועם ולשם כך רשאי מהנדס הרשות אף לבקר במשרדי החברה המנהלת, והחברה המנהלת מתחייב לאפשר ולסייע למנהל לבצע את הבדיקות בכל עת. 
3) להעביר לידי הרשות מיידית או בהתאם להוראות המנהל כל תוכנית, מסמך או חומר כלשהו אחר, או העתק מהן אשר קשורים או כרוכים בביצוע הפרויקט, כך שכל אלה יהיו מצויים גם בידי הרשות. 
4) החברה המנהלת מתחייבת כי במשך כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים מכוח חוזה זה הוא ומי מטעמה תחזיק את כל המשאבים, אישורים, רישיונות והאמצעים לצורך מתן השירותים בהתאם לתנאי הסכם זה והוראות הרשות. השגת כל הרישיונות, ההיתרים, הביטוחים ו/או האישורים הנדרשים על פי כל דין למתן השירותים תהיה באחריות בלעדית של החברה המנהלת ועל חשבונה.
5) החברה המנהלת מתחייבת להשלים את השירותים ו/או העבודות במסגרת לוח הזמנים אשר קיבלה מאת המנהל ויקבל מעת לעת.
4. בחוזה זה ואם אין כוונה אחרת משתמעת יהיו: 
· "הפרויקט/ים" – כל עבודות הבנייה והפיתוח הכללי שיבוצעו באתר/ים ו/או מתחם/ים. 
· "המנהל" –מהנדס הרשות או מי שהוסמך על ידו בכתב לעניין חוזה זה או  חלק ממנו בין מראש ובין בדיעבד. 
· "האתר/ים" או "מתחם/ים"– כמוגדר בכותרת הסכם זה. 
· "החברה המנהלת" – נותן השירותים במכרז זה. 
· "מדד הבסיס"  מדד הבסיס לחישוב ההצמדות הינו מדד המחירים לצרכן הידוע ליום פרסום המכרז. 

5. החברה המנהלת מתחייבת לבצע ולספק את מלוא השירותים כמפורט במסמכי המכרז, לרבות הסכם זה וכמפורט בנספח א' לחוזה זה להלן (להלן: "השירותים").
6. לצורך ביצוע השירותים מתחייב החברה המנהלת להעסיק כוח אדם מקצועי, מיומן ומתאים לביצוע השירותים והמשימות באתר ולפחות, כפי שהתחייב במסמכי המכרז וכמפורט בנספח ב' לחוזה זה.
7. החברה המנהלת מתחייבת לבצע השירותים הנדרשים במלואם. כל ההוצאות הכרוכות בכך יחולו עליה ולא תשולם בגינן כל תוספת ע"י הרשות. 
תמורת ביצוע כל השירותים ומילוי כל התחייבויותיה על פי חוזה זה, תשלם הרשות לחברה המנהלת את התשלומים בסכומים בשיעורים ובדרך הקבועה בנספח ג' לחוזה (תשלומים לחברה המנהלת). 
 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר ויודגש כי בכל מקרה, שכר הטרחה ייגזר וישולם רק בגין עבודות שבוצעו בפועל.

צו התחלת עבודה יימסר לחברה המנהלת תוך 7 ימים ממועד חתימת החוזה, אלא אם קבעה הרשות מועד מאוחר יותר.

משך תקופת ההתקשרות מכוח הסכם זה הינו ממועד חתימת ההסכם ע"י מורשי החתימה של הרשות ולמשך כל תקופת ביצוע הפרויקט/ים בו זכה החברה המנהלת ועד למסירת העבודות  לרשות כולל תקופה של שנת בדק לאחר גמר הביצוע.   

חרף האמור לעיל, אין לחברה המנהלת זכות קנויה לספק את השירותים למשך כל חיי הפרויקט/ים. הרשות תהא רשאית להחליט על ביטול ההתקשרות או הקטנת היקפי השירותים או קבלת חלק מהשירותים בלבד וכן תהא רשאית להחליט על דחיית ביצוע השירותים או חלקם למועד מאוחר יותר, או על הפסקות במתן השירותים, אף לפרקי זמן משמעותיים, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ועל פי צרכיה ותקציבה. אם תבוטל ההתקשרות או יוקטנו היקפי השירותים לפי החוזה או יידחו השירותים או חלקם, מכל  סיבה, בהתאם לצרכי הרשות ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לא תהיינה מצד החברה המנהלת טענות כל שהן בעניין זה כלפי הרשות והחברה המנהלת לא יהיה זכאי לפיצוי כל שהוא מעבר לפיצוי שיסוכם בין הצדדים.  

8. הרשות מתחייבת לדווח לחברה המנהלת על כל ליקוי, פגם או טעות שניתן לגלותם בעת ביצוע השירותים ברמה סבירה ומקובלת. האמור בסעיף זה אינו גורע מאחריות החברה המנהלת לטיב העבודות וביצוען בהתאם לחוזה שבינו לבין הרשות. 
9. החברה המנהלת או מי מנותני השירותים מטעמה מתחייבים לשמור בסוד, לא להעביר, לא להודיע, לא למסור או  להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה וכל נתון  שיגיעו אליו או אל מי מהם בקשר עם השירותים ו/או ביצועם הן בעת ביצוע השירותים והן לפני או אחרי ביצועם.
10. החברה המנהלת מתחייבת להחתים כל אחד מהעוסקים מטעמה בביצוע השירותים על התחייבות לשמירת  סודיות לפי הנוסח המצוין בנספח ד' לחוזה זה ולהעביר את  ההתחייבות למנהל במעמד חתימת חוזה זה . 
11. החברה המנהלת מתחייבת כי הוא ו/או מי מטעמה לא יעשה כל דבר שיש בו משום ניגוד עניינים עם פעולותיו לפי חוזה זה ולא ימצא במצב בו קיימת אפשרות ממשית לניגוד עניינים עם פעולותיו כמפורט בנספח ה' לחוזה זה. 
12. החברה המנהלת מתחייבת שלא לבצע עבודות ו/או שירותים כלשהם עבור כל גוף שהוא אשר פועל באתר. 
13. על אף האמור לעיל, רשאי החברה המנהלת להתקשר עם גופים ציבוריים, המבוקרים על ידי מבקרי המדינה, הפועלים באתר, לביצוע שירותים עבורם, שלא בתחום האתר ו/או במקרקעין ובלבד שיועמ"ש הרשות שוכנע כי אין חשש לניגוד אינטרסים בין שירותי החברה המנהלת לפי חוזה זה לבין השירותים עבור הגורם הציבורי, ונתן אישורו לכך בכתב. 
14. החברה המנהלת רשאית להתקשר עם כל גוף אשר אין לו  כל זיקה ו/או קשר ישיר או עקיף לרשות ובתנאי שאין כל חשש לניגוד עניינים בין ההתקשרות לבין פעולות החברה המנהלת עבור הרשות. במקרה בו קיים חשש כאמור – לא תבוצע ההתקשרות אלא באישור מראש ובכתב של יועמ"ש הרשות. 
15. לצורך הדגשת והבטחת קיומם של סעיף 16 - תחתום החברה המנהלת וכן כל העובדים הבכירים המועסקים מטעמה בניהול הפרויקט, על תצהיר הימנעות מניגוד עניינים, אשר בנספח ה' לחוזה אשר יוגשו למנהל ביום חתימת החוזה. 
16. החברה המנהלת מתחייבת כי היא ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ישתמשו בתוארם על פי חוזה זה רק לצורך פעולותיהם במסגרת חוזה זה. 
החברה המנהלת מצהירה כי היא משמשת כקבלן עצמאי בכל הקשור לביצוע חוזה זה וכי היחסים בין  הרשות לבינה או מי מטעמה לפי חוזה זה הם יחסים שבין מזמין  לקבלן עצמאי המבצע את ההזמנה ו/או המוכר ידע ישירות. 

מוסכם ומודגש בזאת כי אין בין הרשות לבין החברה המנהלת ו/או מי מטעמה יחסי עובד מעביד לכל מטרה שהיא. 

מובהר בזה כי על החברה המנהלת יחולו כל המיסים ותשלומי חובה אחרים מעביד חייב לשלמם בהתאם לדין ולנוהג, לרבות התשלומים לביטוח לאומי, מס מקביל ויתר הזכויות הסוציאליות וכי החברה המנהלת בלבד יהיה אחראי לכל תביעה של עובד מעובדיו הנובעת מיחסי העבודה שבינה ובין עובדיה. 

מוסכם כי החברה המנהלת תהיה אחראי כלפי השלטונות, המשרדים הממשלתיים, הרשויות המקומיות וכל רשויות מוסמכות אחרות כל שהן, עבור כל החובות המוטלות/שתוטלנה על ידי הרשויות  האמורות על  פי הוראות כל דין בקשר לשירותים  כאמור בחוזה זה. 

החברה המנהלת  מצהירה כי היא יודעת כי הרשות תנכה משכר טרחתה מס הכנסה כמקובל לגבי קבלנים עצמאיים וכי הרשות לא תנכה או תפריש כל סכום שהוא  לביטוח לאומי עבורה או עבור נותני השירותים. 

אם מכל סיבה שהיא תחויב הרשות בתשלום כלשהו  בגין תביעת המועסקים על ידי החברה המנהלת או מי מנותני השירותים-תשפה החברה המנהלת את הרשות בכל סכום בו תחויב כאמור, וזאת מייד עם דרישתה הראשונה. 

17. על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, רשאית הרשות להביא חוזה זה כולו או מקצתו לידי גמר בכל עת ומכל סיבה שתראה בעיני המנהל ומבלי צורך לנמק - וזאת בהודעה בכתב על כך 90 יום מראש לחברה המנהלת. 
18. החברה המנהלת רשאי להודיע לרשות על רצונה להביא חוזה זה לידי גמר. ניתנה הודעה כאמור יסתיים החוזה בתאריך אשר תקבע על ידי המנהל והוא רשאי כי זה יכול שיארך 90 יום נוספים מיום קבלת ההודעה במקרה בו הודיע החברה המנהלת על רצונו להביא חוזה זה לידי גמר, כאמור. 
19. למרות האמור בסעיף זה לא תהיה רשאית החברה המנהלת להודיע על גמר החוזה במהלך תקופת הביצוע החוזית במידה ויתרת העבודה בחוזה קטנה מ%25 מהיקף החוזה. 
20. הובא החוזה לידי גמר בהתאם לפי חוזה זה, רשאית הרשות למסור ביצוע השירותים לאחר ולהשתמש לצורך כך בכל מסמך שהוכן על  ידי החברה המנהלת ללא  תשלום כלשהו. במקרים אלה מתחייבת החברה המנהלת לעשות כמיטב יכולתו ולהעמיד המשאבים הנדרשים על מנת להעביר ביצוע השירותים למי שייבחר על ידי הרשות לעשות כן והכל באופן שיאפשר המשך שוטף של ביצוע השירותים בצורה מלאה ויעילה.  
21. הובא החוזה לידי גמר לפי חוזה זה, תשלם הרשות לחברה המנהלת את שכר הטרחה המגיעה לה עד תאריך ההפסקה, ובכפוף למתן השירותים בפועל עד לאותה העת, בקיזוז כל תשלום המגיע לה מאת החברה המנהלת לפי תנאי הסכם זה או לפי כל דין.  
22. אם  החברה המנהלת פושטת רגל או פורקה, או הוצא נגדה צו לכינוס נכסים או מונה לה מנהל מיוחד  ייחשב הדבר כאילו החוזה בוטל בקרות אותו אירוע. 
23. ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראות חוזה זה, לא ייחשב הוויתור כוויתור על כל הפרה  שלאחר מכן של:  
1) אותה הוראה או הוראה אחרת. 
2) כל ויתור, אורכה או הנחה מטעמי הצדדים לא יהיה תקף אלא אם נעשה ונחתם כדין  על ידי   אותו צד.  

24. חוק הפרשנות יחול על חוזה זה כאילו היה חיקוק במובן החוק האמור. 
25. שכר הטרחה יכלול כולל מס-ערך מוסף בשיעורים שיהיו  בתוקף במועד כל תשלום ותשלום. 
26. כל תשלום לחברה המנהלת  מותנה בהגשת חשבונית מס כמשמעותה בחוק מס- ערך מוסף, תשל"ו – 1976. 
27. החברה המנהלת אינו רשאית להסב לאחר חוזה זה או כל חלק ממנו, ואינו רשאי   להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה עפ"י חוזה זה אלא  בהסכמה מראש ובכתב של הרשות. במידה ועשתה כן ללא אישור הרשות בכתב מראש, הרשות תהא רשאית לחלט את ערבות הביצוע. למען הסר ספק מובהר, כי הסכמה כאמור של הסבה או העברה  איננה פוטרת את החברה המנהלת מאחריות ומהתחייבויותיו על פי חוזה זה או על פי כל דין ותשאר אחראית להתחייבויותיה על פי חוזה זה. 
28. מודגש בזאת כי אין לחברה המנהלת זכות קנויה לביצוע שירותים למשך כל חיי הפרויקט וכי אם יבוטל החוזה עמה או יצומצם מכל סיבה שהיא-לא תהיינה לו טענות או תביעות כל שהן בעניין זה. 
29. התיעוד, המידע וכן כל חומר אחר הקשור בביצוע שירותים, יהיו קנינה הבלעדי של  הרשות.  
30. כל ידע, מסקנות, ממצאים, תכניות, מסמכים מכל סוג שהוא שיופקו ו/או יפותחו במהלך ו/או בקשר עם  ביצוע השירותים  הינן  קנינה הבלעדי של הרשות. החברה המנהלת לא ישתמש בהם או יתיר לאדם אחר להשתמש בהם ללא הסכמה מראש  ובכתב מהרשות. 
31. החברה המנהלת מצהירה כי כל הנתונים והמידע שיצטברו בידה במסגרת ביצוע השירותים יהוו רכושה הבלעדי של הרשות. והחברה המנהלת מתחייב למסרם בכל עת, ע"פ דרישות הרשות על גבי אמצעי    אחסון בהתאם לדרישות הרשות. 
32. כל זכויות היוצרים על התכניות, הספרות, התוכנות, היישומים הממוחשבים, וכל חומר אחר אשר יפותחו, ירכשו או יותאמו ע"י החברה המנהלת לצורך מתן השירותים לרשות , יהיו רכוש הרשות, והמציע מתחייב לפעול כדלקמן:
1) החברה המנהלת לא תהיה רשאית להשתמש בתוכניות, ובכל חומר שהוכן על ידה ו/או על ידי הרשות לצרכי מתן השירותים, לצרכיו הפנימיים או לצרכי עבודות אחרות, אלא אם כן קיבלה אישור בכתב מהמנהל.
2) החברה המנהלת מצהיר כי לא הפרה/תפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי ו/או מידע כלשהו במהלך ביצוע התחייבויותיה עפ"י הזמנה זו.
3) הוגשה תביעה נגד הרשות לפיה חומר מסוים כלשהו, אשר הרשות תעשה בו שימוש לפי הזמנה זו, מפר זכויות יוצרים, מתחייב החברה המנהלת לשפות את הרשות, עם דרישה ראשונה, בגין כל הסכומים שיחויבו לשלם בגין התביעה האמורה, וכן להחליף על חשבונה את החומר המפר בחומר אחר שאינו מפר.
4) במידה והחברה המנהלת משתמשת בחומרים של בעלי זכויות אחרים לצורך ביצוע עבודה על פי הזמנה זו ותוכניות העבודה שלו, עליה לקבל היתר לשימוש בחומרים אלו.
5) אם ההיתר כרוך בתשלום, יבצע זאת החברה המנהלת על חשבונה.
6) בתום ההתקשרות או מיד עם דרישה ראשונה של הרשות בכתב, תעביר החברה המנהלת את כל התוכניות, התוכנות, יישומים ממוחשבים וכל חומר שבידו וכל קבלן שירותים אחר, המועסקים במסגרת מתן השירותים לרשות על ידי החברה המנהלת, לידי הרשות.
33. להבטחת מילוי התחייבויותיו של החברה המנהלת על-פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על-ידי הרשות, תמציא החברה המנהלת לרשות, בתוך שבעה ימי עבודה מקבלת הודעת הזכייה וכתנאי לחתימת הרשות על חוזה זה, ערבות בנקאית בלתי מותנית להבטחת קיום חוזה זה על-ידי החברה המנהלת (להלן: "ערבות ביצוע")
1) ערבות הביצוע תהיה בנוסח המפורט בנספח ו' לחוזה  ע"ס של 20,000 ₪, והיא תהיה בתוקף עד 24 חודשים ממועד חתימה על ההסכם ושתוארך מעת לעת עם בקשת הרשות עד מסירת מלוא העבודות לרשות. 
2) כל ההוצאות הכרוכות בהפקת ערבות הביצוע ו/או חידושה מעת לעת, יחולו על החברה המנהלת.
3) מבלי לגרוע מחובתו של החברה המנהלת לקיים בכל עת ערבות ביצוע בהתאם להוראות חוזה זה, הרי אם במהלך תקופת ביצוע החוזה ו/או תקופת הבדק עומדת תקופת הערבות בפני סיום, החברה המנהלת מתחייבת להאריך את תוקפה של ערבות הביצוע כאמור, בין על-פי דרישתה של הרשות ובין על-פי בקשת הבנק שהוציא את ערבות הביצוע. מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוענק לרשות – לרבות, חילוטה של הערבות המוחזקת על-ידי הרשות, תהיה הרשות רשאית לעכב את כל התשלומים המגיעים לחברה המנהלת,  עד שתמציא ערבות ביצוע חלופית או מוארכת, לפי דרישת הרשות. 
4) מובהר בזה, כי הרשות רשאית לנקוט בכל הצעדים הדרושים לדעתה, בכל עת, לרבות חילוט ערבות הביצוע ושימוש בכספיה, אם מצאה כי החברה המנהלת הפרה את חוזה זה הפרה יסודית (לרבות, הפרה יסודית שהוגדרה בהסכם זה) ו/או שהפרה את החוזה הפרה שאינה יסודית ולא תיקן אותה בתוך 14 ימים ו/או שהחברה המנהלת אינו מספקת את השירותים בצורה רציפה ו/או שהחברה המנהלת מספקת את השירותים באופן שלא יאפשר להשלים את הפרויקט או כל חלק הימנו. אין באמור בסעיף זה, כדי לגרוע מכל סעד ו/או זכות העומדים לרשות בגין הפרה צפויה ו/או ממשית של החוזה על ידי החברה המנהלת.
5) הערבות תשמש להבטחת הביצוע של מלוא התחייבויותיו של החברה המנהלת ותוחזר לה רק עם מילוי כל התחייבויותיו בהתאם לחוזה שבין הצדדים וכנגד חתימה על כתב היעדר תביעות.  
6) מובהר כי אין בערבות זו, ולא במימושה ולא בחילוטה, כדי לשחרר את החברה המנהלת מאחריותה   והתחייבויותיה לפי חוזה זה ואין בה כדי להטיל על הרשות חובה כלשהי. 
34. קיבלה החברה המנהלת תשלומים מעל למגיע לו עפ"י החוזה זה יחזירה לרשות תוך 15 יום ממועד דרישת הרשות בכתב, בתוספת ריבית המתפרסמת ע"י החשב הכללי במשרד האוצר, מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל. אין האמור לעיל גורע מזכותה של הרשות לקזז את תשלומי היתר בתוספת הריבית כאמור מכל סכום המגיע ממנו למהל הפרויקט או לגבות באמצעות חילוט ערבות שהומצאה לחוזה זה או לכל התקשרות בין הרשות לבין החברה המנהלת או לגבותם בכל דרך אחרת. 
35. מבלי לגרוע מהתחייבויות החברה המנהלת על-פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על-פי כל דין. החברה המנהלת מתחייב לעשות ביטוח כמפורט בנספח אישור קיום ביטוחים המצ"ב להסכם זה כנספח ז' לחוזה  (להלן: "אישור קיום ביטוחים"). עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחלו על החברה המנהלת בלבד. מוסכם בזאת כי הסדרת הביטוח הנדרש באישור היא חלק מהסכם זה ואי החתמת חברת הביטוח לא יגרעו מהתחייבותו של החברה המנהלת לקיום הביטוח הנדרש.
36. ההוצאות וההרשאה להתחייב הכרוכים בחוזה זה כפופים לתקציב הפרויקט/ים. 
37. כל ההודעות לפי חוזה זה תשלחנה בדואר רשום ובהישלחן כך, תחשבנה שהגיעו ליעדן בחלוף 72 שעות מעת קבלת הודעה בדבר קבלת הדואר הרשום ע"י הנמען. 
38. כתובת הצדדים לצורך חוזה זה כמפורט במבוא להסכם זה.  
ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך: 
 
_____________________                          __________________________	 הרשות המקומית	                                       החברה המנהלת    

אישור עו"ד 


אני הח"מ, עו"ד ____________________, מאשר/ת בזאת כי ביום ____________ הופיע/ה בפניי במשרדי ברחוב ____________________, מר/גב' ____________________, אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות תעודת זהות מס' ____________________ [וככל שהמצהיר/ה פועל/ת מטעם תאגיד או שותפות רשומה: המוסמך/כת כדין לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומטעמו], ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ככל שלא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפניי.	

				    ___________________
						                                           חתימה וחותמת עו"ד



אישור זכויות חתימה
אני הח"מ, עו"ד ____________________, היועץ/ת המשפטי/ת של ____________________ (להלן: "הרשות"), מאשר/ת בזאת כי בהתאם למסמכי היסוד של הרשות, החלטותיה והוראות הדין החלות עליה, ה"ה:
1. ____________________ ת.ז___________________תפקיד______________________
2. ____________________ ת.ז___________________תפקיד______________________
3. ____________________ ת.ז___________________תפקיד______________________

מוסמכים לחתום בשם הרשות על הסכם ההתקשרות נשוא מכרז מס' ____________, לרבות כל מסמך, נספח, התחייבות, אישור ו/או מסמך נלווה הקשור בהתקשרות כאמור.
עוד הנני מאשר/ת כי חתימתם של המפורטים לעיל, בצירוף חותמת הרשות ככל שנדרשת, מחייבת את הרשות לכל דבר ועניין בהתאם להוראות הדין, נהלי הרשות והחלטותיה.
ולראיה באתי על החתום:

___________________
						                                                  חתימה וחותמת עו"ד

נספח א' לחוזה  - פירוט שירותים ומטלות 


תכולת שירותים
מכרז למתן שירותי פיקוח, בקרה, ניהול וליווי הנדסי לפרויקטים עירוניים

1. כללי
הרשות תמסור לחברה המנהלת את הניהול והפיקוח הצמוד על העבודות המפורטות להלן, כולן או חלקן, כשניהול ופיקוח צמוד על העבודות יתבצע במסגרת התחומים המפורטים, הכל תוך הנחיה צמודה של המנהל  וגורמי הרשות ומתן דיווחים שוטפים לגורמים אלו והכול בהתאם למפורט בנספח זה. 

1.1. תכולת השירותים
2. 
3. 
שירותי פיקוח, ניהול ובקרה על פרויקטים עירוניים הזוכה יספק שירותי פיקוח, בקרה, מעקב, ניהול ותיאום הנדסי לפרויקטים עירוניים שונים, לרבות אך לא רק:
· עבודות פיתוח עירוני 
· סלילת כבישים ורחובות 
· עבודות מדרכות, אבני שפה וריצופים 
· תשתיות מים, ביוב, ניקוז ותיעול 
· תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת 
· עבודות הסדרי תנועה ותמרור 
· עבודות גינון ופיתוח נופי 
· פיתוח שטחים ציבוריים פתוחים (שצ"פים) 
· עבודות נגישות ובטיחות 
· קירות תמך, גדרות ומעקות 
· ריהוט רחוב ומתקני ציבור 
· עבודות שיקום ושדרוג תשתיות קיימות 
· עבודות אחזקה ושיקום במרחב הציבורי 
· טיפול במוקדי סיכון ומפגעים 
· עבודות חירום ותיקוני תשתית דחופים 
· עבודות במרקם הוותיק והחדש 
· עבודות בסביבה אורבנית פעילה ובסמיכות למבנים קיימים ולמגרשים פרטיים 
השירותים יכללו בין היתר:
· פיקוח על ביצוע העבודות בהתאם לתוכניות, מפרטים, כתבי כמויות והוראות החוזה 
· בקרה על איכות הביצוע והחומרים 
· בקרה ומעקב אחר לוחות זמנים 
· בקרה תקציבית 
· בקרה על עבודות נוספות ושינויים 
· מעקב אחר טיפול בליקויים 
· בדיקת חשבונות קבלנים 
· בקרה על אישורים, בדיקות מעבדה והיתרים 
· ניהול ותיעוד יומני עבודה 
· ניהול תיקי פרויקט ומסמכי הפרויקט 
· ניהול פרויקטים מתקציבי "ישן מול חדש"
· ניהול תוכניות עדות (AS MADE) 
· תיאום בין יועצים, מתכננים, קבלנים, רשויות וגורמי תשתית 
· השתתפות בסיורי שטח ובדיקות 
· הכנת דוחות, פרוטוקולים וסיכומי ישיבות 
· מעקב אחר מסירות וסגירת פרויקטים 
· בקרה על עמידה בדרישות בטיחות, נגישות ואיכות 
3.1. עבודות במרקם הוותיק והקיים של העיר מובהר כי השירותים נשוא מכרז זה מבוצעים ברובם בתחום המרקם הוותיק והבנוי של העיר, בסביבה מורכבת ורגישה, המחייבת ניסיון, זהירות, תיאום שוטף והתנהלות מקצועית מול תשתיות קיימות, תושבים, עסקים, מוסדות ציבור וגורמים פרטיים. במסגרת זו יידרש הזוכה, בין היתר:
· לפקח על עבודות המבוצעות בסמיכות לבתי מגורים, מבנים קיימים ומגרשים פרטיים 
· לטפל בממשקים מורכבים בין תשתיות חדשות לקיימות 
· לפקח על עבודות במגרשים חומים המיועדים לבינוי ציבורי 
· לפקח על עבודות בשצ"פים ובשטחים ציבוריים קיימים 
· לוודא שמירה על נגישות, בטיחות ורציפות תפקודית במהלך ביצוע העבודות 
· לטפל במפגעים ובמוקדי סיכון הנוצרים במהלך ביצוע עבודות 
· לבצע מעקב אחר שמירה על הסדר הציבורי וצמצום הפרעות לתושבים 
3.2. בינוי, שיפוץ ושדרוג מבני ציבור ומוסדות חינוך הזוכה יספק שירותי פיקוח, ניהול, מעקב ובקרה על עבודות בינוי, שיפוץ, הרחבה, התאמה ושדרוג של מבני ציבור ומוסדות חינוך, לרבות:
· בתי ספר 
· גני ילדים 
· מעונות יום 
· מרכזים 
· מבני ספורט 
· מבני תרבות 
· מבני רווחה 
· מבני שירות עירוניים 
· מבני מנהלה וציבור
· מבנה מועצה
העבודות יכללו בין היתר:
· בינוי חדש 
· עבודות שיפוץ ושדרוג 
· התאמות בטיחות ונגישות 
· עבודות גמר 
· חידוש מערכות ותשתיות 
· עבודות פיתוח סביבתי 
· טיפול בליקויי בינוי 
· שיקום מבנים קיימים 
· ליווי מסירות ואישורי אכלוס 
· פיקוח על עבודות בזמן פעילות מוסדות פעילים 
· תיאום עבודות בתקופות חופשה ובהתאם לצורכי העירייה 
3.3. טיפול במוקדי סיכון ומפגעים הזוכה יידרש לבצע מעקב, בקרה, פיקוח וליווי מקצועי לטיפול במוקדי סיכון ומפגעים ברחבי העיר, לרבות:
· מפגעי בטיחות 
· ליקויי תשתית 
· כשלים במדרכות וכבישים 
· שקיעות וסדקים 
· מפגעי ניקוז והצפות 
· מפגעי נגישות 
· מפגעים במוסדות ציבור וחינוך 
· קירות, גדרות ואלמנטים מסוכנים 
· מפגעים הנובעים מביצוע עבודות תשתית ופיתוח 
הזוכה יידרש לבצע:
· סיורי שטח 
· תיעוד ממצאים 
· הכנת דוחות ליקויים 
· המלצות לטיפול 
· פיקוח על ביצוע תיקונים 
· מעקב אחר השלמת טיפול במפגעים 
3.4. ניהול תכנון נותן השירותים יידרש לספק שירותי ניהול תכנון מלאים, מקיפים ורציפים לכלל הפרויקטים נשוא מכרז זה, החל משלב הייזום הראשוני ועד להשלמת התכנון, אישורו, יציאתו לביצוע וליוויו במהלך הביצוע בפועל, הכל בהתאם להנחיות הרשות, מהנדס הרשות, מינהלת הרשות, דרישות הדין והגורמים המוסמכים.
במסגרת זו יכללו השירותים, בין היתר:
· ניהול, ריכוז ותיאום כלל הליכי התכנון; 
· ניהול תכנון מוקדם, תכנון סופי ותכנון לביצוע; 
· ניהול תכנון סטטוטורי ככל שיידרש; 
· ליווי וקידום הליכי תכנון מול מוסדות התכנון והרשויות המוסמכות; 
· תיאום בין כלל היועצים, המתכננים והגורמים המקצועיים; 
· ניהול ישיבות תכנון, סיורי שטח וישיבות תאום; 
· הכנת לוחות זמנים לתכנון ומעקב אחר עמידה בהם; 
· בקרה שוטפת על התקדמות התכנון; 
· בקרה על התאמת התכנון לדרישות הרשות, התקציב, לוחות הזמנים והצרכים התפעוליים; 
· בקרה הנדסית ומקצועית על איכות התכנון; 
· בדיקת התאמות בין דיסציפלינות שונות ומניעת התנגשויות תכנון; 
· ניהול תיאומי מערכות; 
· ריכוז והטמעת הערות הרשות והגורמים המאשרים; 
· מעקב אחר טיפול בהערות ותיקוני תוכניות; 
· הכנת אומדנים תקציביים; 
· הכנת כתבי כמויות; 
· הכנת מפרטים טכניים; 
· הכנת מסמכי מכרז לביצוע; 
· בדיקה ואישור תוכניות לביצוע; 
· בדיקת התאמה בין מצב קיים לתכנון; 
· ביצוע תיאומים מול חברות תשתית, רשויות וגופים סטטוטוריים; 
· ניהול תכנון בסביבה אורבנית פעילה ובמרקם ותיק; 
· תכנון והתאמת עבודות בסמיכות למבנים קיימים, מגרשים פרטיים, מוסדות ציבור ותשתיות פעילות; 
· ליווי וקידום קבלת אישורים, היתרים ורישיונות; 
· השתתפות בדיונים מקצועיים, ועדות וישיבות סטטוס; 
· ניהול מעקב אחר גרסאות תוכניות ומסמכים; 
· ניהול מאגר מסמכי התכנון והפצתם; 
· ניהול בקרת איכות לתכנון; 
· טיפול בשינויים תכנוניים במהלך ביצוע; 
· ליווי המתכננים והיועצים לאורך שלבי הביצוע; 
· בדיקת תוכניות AS MADE והתאמתן לביצוע בפועל; 
· ביצוע כל פעולה נוספת הנדרשת לצורך השלמת הליכי התכנון וקידום הפרויקטים בהתאם לדרישות הרשות.
3.5. תיאום צדדי ג' ותשתיות במסגרת השירותים נשוא מכרז זה, נותן השירותים יידרש לבצע ניהול, תיאום, מעקב ובקרה מול כלל צדדי ג' והגורמים הרלוונטיים הנוגעים לפרויקטים ולעבודות, ככל שיידרש לצורך קידום, ביצוע והשלמת הפרויקטים באופן מלא, תקין ורציף.
בין היתר יכללו השירותים:
· תיאום מול חברות תשתית; 
· תיאום מול תאגידי מים וביוב; 
· תיאום מול חברת חשמל; 
· תיאום מול בזק, חברות תקשורת וסיבים אופטיים; 
· תיאום מול חברות גז; 
· תיאום מול רשויות ממשלתיות; 
· תיאום מול משטרת ישראל; 
· תיאום מול רשות העתיקות; 
· תיאום מול נתיבי ישראל, חברות תחבורה וגופי תחבורה ציבורית; 
· תיאום מול כיבוי אש, פיקוד העורף וגורמי חירום; 
· תיאום מול בעלי מקרקעין, תושבים, עסקים ובעלי נכסים גובלים; 
· תיאום מול קבלנים, ספקים, יועצים ומתכננים; 
· תיאום מול משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות וכל גורם סטטוטורי רלוונטי נוסף. 
השירותים יכללו, בין היתר:
· ניהול וקידום אישורים ותיאומים; 
· זימון וקיום פגישות תיאום; 
· מעקב אחר קבלת היתרים ואישורים; 
· טיפול בדרישות גורמי חוץ; 
· תיאום עבודות בסמיכות לתשתיות קיימות; 
· תיאום הסדרי תנועה זמניים; 
· טיפול בהפרעות, חסימות וממשקים תפעוליים; 
· מעקב אחר ביצוע התחייבויות צדדי ג; 
· ריכוז ותיעוד כלל ההתכתבויות, האישורים והסיכומים; 
· ניהול מעקב שוטף אחר סטטוס התיאומים והחסמים; 
· טיפול במחלוקות ובבעיות תפעוליות מול צדדי ג'; 
· ביצוע כל פעולה נוספת הנדרשת לצורך השלמת הפרויקטים בהתאם להנחיות הרשות.
3.6. השתתפות בישיבות ותיאומים הזוכה יידרש להשתתף באופן שוטף בכל ישיבה, סיור, תיאום או דיון מקצועי שיידרש על ידי העירייה, ובכלל זה:
· ישיבות עבודה בעירייה 
· ישיבות עם מהנדס הרשות 
· ישיבות עם מינהלת הרשות 
· ישיבות תכנון ותיאום 
· ישיבות סטטוס ומעקב 
· ישיבות קבלנים ויועצים 
· דיוני בטיחות 
· סיורי שטח 
· פגישות עם גורמי חוץ ותושבים
· ועדות מכרזים (כגורם מקצועי)
· כל ישיבה נוספת שתידרש לצורך קידום הפרויקטים 
3.7. זמינות ומתן שירותים הזוכה יידרש להעמיד זמינות סבירה, רציפה ובהתאם לצורכי הפרויקט למתן השירותים בימים א'-ה' בין השעות 08:00- 17:30  בכל מועד נוסף שיידרש ובהתאם לצרכים סבירים של הרשות ובשים לב לאופי הפרויקט. מבלי לגרוע מהאמור, הזוכה יידרש לספק מענה גם:
· בשעות חריגות 
· בעבודות לילה 
· בימי שישי וערבי חג 
· בתקופות חירום 
· בעת טיפול במפגעים דחופים 
· בעת ביצוע עבודות מיוחדות או חריגות 
· בהתאם להנחיות מהנדס הרשות וצרכי העירייה 
3.8. סמכויות והנחיות מקצועיות הזוכה יפעל בהתאם להנחיות העירייה, מהנדס הרשות, מינהלת הרשות ו/או מי מטעמם, ויבצע כל משימה מקצועית שתידרש לצורך קידום, ניהול, פיקוח, מעקב ובקרה על הפרויקטים. העירייה תהא רשאית:
· להוסיף או לגרוע פרויקטים 
· לשנות סדרי עדיפויות 
· להורות על טיפול דחוף בפרויקטים מסוימים 
· לדרוש תגבור כוח אדם 
· להורות על ביצוע סיורים, בדיקות ודוחות נוספים 
· לשנות את אופי והיקף השירותים בהתאם לצורכי העירייה
· הזוכה יפעל על פי נהלי הרשות ומדיניותה ויהא כפוף ישירות למהנדס הרשות.   
· הזוכה יבצע בקרה ומעקב אחר תקציב הפרויקט. כל חריגה מן המסגרת התקציבית שבחוזה תהיה טעונה את אישור מורשה החתימה של הרשות.
· מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר ויודגש כי הזוכה יהא זכאי לתשלומים רק עבור שירותים שסיפק בפועל. 
· הזוכה במכרז יבצע את תפקידיו באמצעות עובדיו ונותני שירותים עצמאיים שיועסקו על ידו.
· לזוכה תהיה אחריות כוללת למתן השירותים, כולל אחריות על עובדיו וקבלני משנה, לרבות הצוות המקצועי שהוצע על ידו כחלק מהצעתו במכרז זה. 










נספח ב' לחוזה - כוח אדם מינימאלי

1. לצורך ביצוע השירותים בכל תקופת ההתקשרות מתחייבת החברה המנהלת להעמיד צוות קבוע מטעמו, הכלול בצוות המוצע מטעמו בטופס מס' 6 למסמכי המכרז וכן להעסיק כל כוח אדם מקצועי, מיומן ומתאים הנדרש לביצוע המשימות כפי שהתחייב במסמכי המכרז וכמפורט להלן:
2. מתכלל/ ראש צוות - שייתן את השירותים באופן אישי בהיקף שלא יפחת מ- 50 ש"ע חודשיות ולפי הצורך. 
3. מנהל פרויקט אחראי - שייתן את השירותים באופן אישי בהיקף שלא יפחת מ- 50 ש"ע חודשיות ולפי הצורך. 
4. מנהל אתר - שייתן את השירותים באופן אישי בהיקף שלא יפחת מ 80 ש"ע חודשיות ולפי הצורך לכל משך ההתקשרות.
5. מפקח - לניהול והכנת התכנון המפורט לביצוע ופיקוח צמוד על ביצוע עבודות הפיתוח הכללי במכרזי הביצוע בהיקף של משרה מלאה באתר.  
6. מפקח - לניהול והכנת התכנון המפורט לביצוע ופיקוח צמוד על ביצוע עבודות בניה שונות ( לדוגמא: מבני ציבור, בתי ספר גני ילדים) בהיקף של משרה מלאה באתר.  
7. מובהר כי בכפוף לאישור מראש של המנהל, אין מניעה שאותו איש צוות ישמש כמפקח תשתיות וכמפקח בינוי, ובלבד שהוא עומד במצטבר בדרישות הניסיון וההשכלה של שני התפקידים. 
8. למרות האמור לעיל, לא יותר להעסיק מפקח אחד בפיקוח צמוד על יותר משלושה (3) חוזים פעילים. במקרה כזה, יידרש להוסיף כוח אדם נוסף (ושו"ע באיכותו) לכל חוזה נוסף וזאת בתיאום ובאישור של המנהל. 
9. בנוסף לאמור לעיל,  על החברה המנהלת להיערך לניהול ופיקוח עבודות במקצועות השונים מים, ביוב, חשמל, תקשורת, תאורה, גינון והשקיה וכיו"ב, על ידי כוח אדם מיומן בעל התמחות וניסיון במקצועות אלה. כלול בשכ"ט המוצע מטעמו. 
10. חשב כמויות
11. בקר חשבונות
12. כלכלן
13. החברה המנהלת מתחייבת להעמיד רכב שירות לצוות מטעמו לצורך ביצוע השירותים. הוצאות אלה כלולות בשכר הטרחה ולא ישולם עליהן בנפרד. הרכבים יתאימו לתנאי האתר והעבודות. 
14. החברה המנהלת מתחייב להעמיד לצוות מטעמו לצורך ביצוע השירותים טלפון סלולרי חכם עם חיבור לאינטרנט, המאפשר קבלת דוא"ל בשטח . 
15. החברה המנהלת תחייב את הצוות מטעמה להיות זמינים כל יום לפחות בשעות 17:00- 08:00 למעט ימי חופשה ומחלה, שבתות ומועדי ישראל ( הוצאות אלה כלולות בשכר הטרחה ולא ישולם עליהן בנפרד). 
16. המציע וצוות מטעמו אשר מפורטים בהצעה זו הם אלה אשר יבצעו את השירותים באופן אישי (בכפוף להוספת כוח אדם נוסף בתנאים המפורטים לעיל) ואין אפשרות להחליפם אלא באישור מראש ובכתב של המנהל. 
17. החלפת כל אחד מאנשי הצוות במהלך העבודה  מחייב את אישור המנהל מראש ובכתב ובתנאי שהינו עומד בתנאי הסף.  
18. המנהל יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לדרוש החלפת מי מהמועסקים ע''י החברה המנהלת בביצוע השירותים והחברה המנהלת מתחייב להיענות לדרישת אלו. 
19. המנהל לא יהיה אחראים על פיצוי בדרך כלשהי בגין הפסדים או נזקים העלולים להיגרם לו בשל החלפת המועסק כאמור. 








נספח   ג'  לחוזה – תשלומים לחברה המנהלת

1. הצעת החברה המנהלת: 
1.1. התמורה לחברה המנהלת הינה: כמפורט בנספח 1 למכרז (הצעת המציע במכרז) בעבור ביצוע השירותים נשוא מכרז זה, יחושבו מתוך אומדן התכנון/ביצוע סופי וישולמו בכל חשבון חלקי מאושר ע"י המנהל כמפורט בהצעת המציע במכרז.  
1.2. התמורה תוצמד למדד המחירים לצרכן ממועד הוצאת צו התחלת עבודה (להלן: "מדד הבסיס").
 	
2. תשלומים במהלך הביצוע: 
2. 
2.1. התשלומים ישולמו בהתאם לשלבי התכנון והביצוע כאמור, ובהתאם לאחוז שכר הטרחה שהוצע על ידי החברה המנהלת בנספח 1. 
2.2. סכום התשלום יחושב כמכפלה של אחוז שכר הטרחה בערכם הכולל של כלל החשבונות החלקיים שאושרו לתשלום בחודש שקדם לחודש הגשת החשבון, בגין עבודות המתכננים, קבלני התשתיות, קבלני הבינוי וצדדי ג' הפועלים באתר, ואשר אושרו על ידי החברה המנהלת.
2.3. שכר טרחת החברה המנהלת בגין החשבונות כאמור ידווח וישולם במקביל ובאותו מועד בו יאושרו וישולמו החשבונות הרלוונטיים.

3. תשלומים בסוף הביצוע: 
% 5 משכר הטרחה מהחשבון החלקי הסופי בכל הזמנה יעוכבו וישולמו לאחר שיאושר החשבון סופי לקבלן הרלוונטי. 

4. הגשת חשבונות
חשבון ובו פירוט העבודה שביצע בחודש שחלף בצירוף חשבונית מס מקור לתשלום בגין החודש שחלף בהתאם להצעתו בכפוף להסכם ו/או הזמנות תקציביות מאושרות כדין  (להלן: "חשבונית" ו"מועד ההמצאה"). היקף החשבון החודשי יקבע על פי אחוז הטרחה מהיקף החשבונות שאושר למתכננים ו/או לקבלן הפיתוח במהלך החודש שחלף.

5. סדר תשלומים 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
5.1. סדר התשלומים  לחברה המנהלת  עבור השירותים המבוקשים בחוזה זה, לשביעות רצונה המלא של המנהל ובהתאם להצעת המחיר – יהיה כמפורט להלן:
1) המנהל יבדוק את החשבונית והחשבון המוגשים על ידי החברה המנהלת ויאשרם בחתימתו, בחלקם או במלואם, לאחר בדיקת נכונות ושלמות הפרטים המופיעים בהם, בהתאם להזמנות העבודה. 
2) החשבונית תשולם תוך 60 יום מתום החודש שבמהלכו הומצאה לרשות בהתאם להוראת סעיף 5 לעיל (להלן: "מועד התשלום").
3) מובהר בזאת, כי במקרה בו הפרטים המופיעים בחשבון ובחשבונית אינם נכונים ו/או מלאים ו/או מדוייקים, במלואם או בחלקם, רשאי המנהל שלא לאשרם ולהורות לחברה המנהלת לבצע תיקונים ו/או השלמות לפי שיקול דעתו הבלעדי, תוך פירוט הליקויים אשר נמצאו בחשבון ויראו זאת כאילו החשבון לא הומצא לרשות ותקופת הימים עד להמצאת החשבונית המתוקנת לא תיספר במניין הימים עד למועד התשלום. 
1. אם החשבונית תוחזר לחברה המנהלת לצורך ביצוע ההשלמות כאמור לעיל, לא יאוחר מ-23 ימי עסקים ממועד ההמצאה, מועד קבלת החשבונית המתוקנת מהחברה המנהלת ייחשב כמועד ההמצאה המעודכן. החשבונית המתוקנת תשולם לחברה המנהלת תוך 45 יום מתום החודש שבמהלכו הומצאה לרשות . 
2. אם החשבונית תוחזר לחברה המנהלת לצורך ביצוע ההשלמות כאמור לעיל, לאחר חלוף 23 ימי עסקים ממועד ההמצאה, החשבונית תשולם לחברה המנהלת לא יאוחר מ-10 ימי עסקים מתום "מועד התשלום". ואולם התקופה שממועד החזרת החשבונית לחברה המנהלת ועד שחברה המנהלת המציא לרשות את החשבונית המתוקנת, לא תבוא במניין הימים לתשלום החשבונית כאמור.

5.2. לא יחול שינוי כלשהו בשכר החוזה. יובהר ויודגש כי התמורה הנקובה לעיל הינה תמורה סופית ומוחלטת עבור מתן השירות על כל חלקיו וכוללת את כל הוצאותיו של החברה המנהלת לרבות אך לא רק הוצאות בגין כח אדם, נסיעות (לרבות ביטול זמן בגין נסיעות), השתתפות בפגישות, ציוד משרד ואחר, הוצאות משרדיות, צילומים והעתקות, וכל הוצאה אחרת כללית או מיוחדת. מובהר כי העתקות אור אינן כלולות בשכ"ט החברה המנהלת והן ישולמו בנפרד באמצעות הזמנה מהרשות.   

5.3. לכל תשלום לחברה המנהלת יתווסף מע"מ כדין.

6. שינויים בתקופות הביצוע ובהיקפי העבודה
במידה ומשך הפרויקט יעלה על תקופת הביצוע המקורית ישלם המזמין תוספת לשכר הטרחה של  החברה המנהלת עבור יתרת העבודות שיבוצעו בתקופה  מתום תקופת הביצוע החוזית  עד גמר העבודה ,לפי הנוסחה המפורטת להלן בניכוי התמורה שמגיעה לו עקב  הגדלת היקף העבודה ללא התוספת.
	
	A=(F)*[ 0.5p*D/B-(p*(E-D)/(F)]הנוסחה     :                                        

	A
	תוספת כוללת לשכ"ט בש"ח

	B
	תקופת ביצוע מקורית בחוזה עם החברה המנהלת (בחודשים)

	C
	מספר חודשי עבודה בפועל

	D
	ערך ביצוע הפרויקט הנקוב בחוזה החברה המנהלת

	E
	התמורה הכוללת שתגיע לחברה המנהלת עבור ביצוע הפרויקט ( ח-ן סופי ללא התייקרות)

	F
	כמות חודשים להתמשכות הפרויקט              C-B

	P
	אחוז שכ"ט בסיסי לפי חוזה


	הערה: 
הנוסחה מחשבת תוספת לשכ"ט ומשקללת את השפעת התמשכות הפרויקט  והגדלת החוזה 

                                              נספח ד' לחוזה – התחייבות לשמירה על סודיות הצהרת שמירת סודיות

1. אני הח"מ,__________ נושא ת.ז./ח.פ מס' __________ מרחוב ______________ (להלן: "המתחייב") מתחייב בזאת כלפי __________________ כדלקמן: 
1.1. לשמור סודיות מוחלטת ומלאה ולא לגלות לכל אדם ו/ או תאגיד ו/ או גוף כלשהו, זולת האנשים הנוטלים חלק בעבודה, כל מידע, רישום, תוכנית, מפרט, מסמך, שרטוטים, דיאגרמות, טבלאות, נתון עיוני, מדעי, מעשי, מתכון, נתונים כספיים, מחזורי מכירות, תחומי פעילות וכו'. בין בכתב ובין אם בעל פה שהובאו לידיעת ה"מתחייב" ונמסרו לו ע"י המציגים במישרין ו/או בעקיפין או שהגיעו לידיעת ה"מתחייב" בקשר עם או כתוצאה מן העבודה. כל הנ"ל יקרא להלן: "מידע." 
1.2. לגבי המידע כדלקמן: 
1.2.1. לא להעתיק ו/או לא להרשות לאחרים ו/או לא לאפשר לאחרים לבצע במידע או בחלק ממנו, שכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת אלא לצורך ביצוע העבודה בלבד. 
1.2.2. על העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו, וכל האמור לגבי מידע יחול גם על עותקיה. 
1.2.3. לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר. 
1.2.4. להגביל את הגישה למידע אך ורק לאותם אנשים או גורמים העוסקים בפועל בעבודה. 
1.2.5. לנקוט בכל האמצעים להבטיח את שמירת המידע ע"י כל אדם הבא במגע עם המידע. 
1.2.6. להודיע בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו. 
1.2.7. לא לפרסם בכל צורה שהיא כל נתון הנוגע לעבודה ו/או למידע עפ"י הוראות בלבד. 
1.2.8. לא לפתח ולא לייצר או להעתיק או לערוך ולהכין באופן כלשהו תכנת מחשב או סקרים על בסיס או על סמך הנתונים, המסמכים וכד' שקיבלה מעת הגורמים אתם קשורה בעבודה הנוכחית אשר הגיעו לידיעת ה"מתחייב" במהלך וכתוצאה מן העבודה. 
1.2.9. להחזיר ולמסור, עם סיום העבודה, או בכל עת לפי דרישה, כל מסמך, נתון או מאגר מידע הנוגע למידע או לעבודה . 
2. ההתחייבות לשמירת הסודיות לגבי המידע תהיה תקפה גם לאחר סיום העבודה. 
3. ההתחייבות הנ"ל תחול גם על עובדים של המתחייב ועל כל המועסק מטעמו, או ביחד איתו בביצוע העבודה כולה או חלק ממנה. 
4. המתחייב יעשה כל הדרוש להבטיח קיום ההתחייבות הנ"ל על ידם. 
5. ידוע למתחייב כי בין היתר בגין חתימה על מסמך התחייבות זה נמסרה לו העבודה וכי הפרת ההתחייבות לשמירת סודיות, תחויב בפיצויים. 
6. על התחייבות זו חתומים מורשי חתימה של המתחייב ומצורף רשימת העובדים מטעמו אשר להם רשות לעבוד ולעסוק במידע הנ"ל 
אנו מסכימים להתחייבות הנ"ל ולראיה באנו על החתום ביום___________ לחודש _____________ 
המתחייב: ___________________________________________   
רשימת מורשים מטעם המתחייב:
	חתימה

	תפקיד
	תעודת זהות
	שם העובד

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 





























נספח ה' לחוזה  - הצהרה על הימנעות ממצב של אפשרות לניגוד עניינים 
 
הבהרה: נוסח זה ייחתם על-ידי המציע ואנשי הצוות  מטעמו

1. הנני מתחייב כי אני וכל מי מטעמי, לא נעשה כל דבר שיש בו משום ניגוד עניינים עם פעולותינו לפי הסכם זה מכוח מכרז פומבי מס' __________וכי אני ו/או מי מטעמי איננו נמצאים במצב של חשש לניגוד עניינים עם פעולותינו או פעולותיי ו/או פעולות מי מטעמי, על פי הסכם זה, הן באופן ישיר והן באופן עקיף. 
2. בנוסף, הנני מתחייב שלא לעסוק או לטפל במישרין או בעקיפין בכל עניין שהיה עולה כדי להקים ניגוד עניינים כאמור ו/או בכל נושא או עניין שהרשות הוא צד לו אשר עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים כאמור, בכל תקופת ביצוע השירותים ועד תום שישה חודשים מסיום ההתקשרות עם הרשות, לפי המאוחר מבניהם . 
3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנני מצהיר ומתחייב כדלקמן: 
1. אינני נושא משרה ברשות המקומית או בתאגיד בשליטתה 
2. אינני חבר מועצת הרשות המקומית 
בכל מקרה בו יחול אחד מהמקרים האמורים לעיל במהלך ביצוע השירותים, אדווח על כך לרשות ואפעל  
כאמור להלן לגבי מקרה של חשש לניגוד עניינים. 
3. בכל מקרה בו אהיה בקשרי עבודה לרבות מתן שירותים מקצועיים עם קבלן או עם נותן שירות אחר עמו תתקשר הרשות במסגרת ביצוע העבודות בפרויקט, אדווח על כך לרשות ואפעל כאמור להלן לגבי מקרה של חשש לניגוד עניינים. 
4. בכל מקרה של ניגוד עניינים, או חשש לניגוד עניינים, אפסיק את הטיפול בנושא שבגינו מתעורר חשש באופן מיידי ואמסור על כך הודעה לרשות בתוך 3 ימים מעת שנודע לי על כך. היועץ המשפטי של הרשות או מי מטעמו, יחליט בנושא ובדרך הטיפול הנדרשת במסגרתו, לרבות על דרך הפסקת עבודתי והחלטתו תהיה סופית. 
5. ידוע לי כי בכל שלב של ביצוע ההסכם, אם לדעת הרשות או מי מטעמה  אני נמצא או עלול להימצא בניגוד עניינים, רשאית הרשות להורות על הפסקת עבודתי ועל סיום ההתקשרות עמי, מטעם זה בלבד. 
6. האמור לעיל יחול גם על כל מי מטעמי במסגרת ביצוע השירותים, אשר יידרש ליתן הצהרה והתחייבות בדבר אי ניגוד עניינים כאמור בסמוך לחתימת ההסכם ובכל מקרה טרם תחילת עבודתו במסגרת מתן השירותים, הצהרותיו יהיו שמורות בידי, ואמסרם מיד למשרד לפי דרישתו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצהרה והתחייבות כאמור יינתנו בידי כל אחד מאלה: המציע, מנהל פרויקט אחראי, ראש הצוות / מנהל אתר, מפקחי הפרויקט וכן כל איש צוות בפרויקט, וזאת בין אם הם עובדי נותן השירותים ובין אם הם נותני שירות חיצוניים עימם התקשר נותן השירות. 

ולראיה באתי על החתום: 
 
	נותן השירות:_____________  	 	 	 ________________ 
	 	 	 	 	                      	     חתימה וחותמת 


נספח ו' לחוזה – כתב ערבות לקיום תנאי החוזה (ביצוע)

תאריך ___/__/__  

	לכבוד:

_____________ 
	שם הבנק:  _________________.  
סניף הבנק: _________________.
מס' טלפון של הסניף:  ___________ .
מס' הפקס של הסניף: ____________.


א.ג.נ.,              
הנדון: ערבות בנקאית מספר     			
1. לפי בקשת _________________ [המציע] מס' זיהוי ____________ (להלן: "הנערב") אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לסילוק כל סכום עד לסך 20,000 ש"ח (במילים: עשרים אלף ₪) (להלן: "סכום הערבות") שתדרשו מאת הנערב בקשר למכרז פומבי מס' __________או לחוזה שנכרת מכוחו. 
2. על פי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מחמישה (15) ימים ממועד קבלת דרישתכם בפקסימיליה או בכתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם את כל הסכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב בקשר לחיוב כלפיכם או  לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת הנערב. 
3. מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.
4. התשלום כאמור בסעיף 3 לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבונכם על פי הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם על פי שיקול דעתכם הבלעדי.
5. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ______________(24 חודשים מיום בחירת הזוכה) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על ידכם. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל אצלנו בכתב ולא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
6. ערבות זו אינה ניתנת לביטול, להעברה או להסבה בכל צורה שהיא.   
                    				
								בכבוד רב
                                                                                             				בנק_________________
נספח ז' לחוזה - דרישות לביטוח מקצועי 
1. מבלי לגרוע מהתחייבות הזוכה על פי הסכם זה ועל פי דין, מתחייב הזוכה כי במשך כל תקופת ההתקשרות, תהיינה בידיו פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על חשבונו ועל שמו, הכל כמפורט להלן ובאישור קיום הביטוחים המצורף כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: ״אישור קיום הביטוחים") ובקשר לביטוח אחריות מקצועית, הפוליסה תהיה בתוקף, כל עוד קיימת לזוכה אחריות על פי כל דין.
2. אישור קיום הביטוחים יכלול ביטוחים הבאים: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מעבידים; בגבולות אחריות כפי הרשום בפוליסה של הזוכה (אם הזוכה לא מעסיק עובדים הזוכה רשאי להמציא את אישור קיום הביטוחים ללא ביטוח זה) וביטוח אחריות מקצועית.
3. בביטוחי הזוכה  יחולו ההוראות הבאות:
3.1. חריג רשלנות רבתי  אם קיים,  יבוטל (ולא יהיה בכל כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות הזוכה על פי חוק חוזה הביטוח, התשמ״א - 1981).
3.2. ביטוחי הזוכה הנ"ל יכללו סעיף הקובע, כי אי קיום החובות המוטלות על המבוטח, לרבות, אך לא מוגבל אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות בתם לב, לא תפגע בזכויותיה של הרשות על פי הפוליסות.
3.3. סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות תחלוף כלפי הרשות והבאים מטעם הרשות ואולם ויתור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
3.4. הביטוחים יכללו כיסוי זיהום פתאומי תאונתי ובלתי-צפוי.
4. הרשות שומרת לעצמה את הזכות לקבל מהזוכה בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן. מיד עם קבלת הדרישה, הזוכה יעביר את העתקי פוליסות ביטוח ובה ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות הרשות, לרבות מחירים, שמות מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי סודי וכיו"ב. הזוכה מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי נספח זה. 
5. 14 יום לפני חתימת הרשות על ההסכם וכתנאי לו, מתחייב הזוכה להמציא לידי הרשות את אישור קיום הביטוחים כשהוא חתום על ידי מבטחו של הזוכה שהינו חברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל. הזוכה מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור קיום הביטוחים הינה תנאי מתלה ומקדמי לתחילת ביצוע השירותים, ולרשות תהא הזכות (אך לא החובה) למנוע מן הזוכה את תחילת העבודות.
6. 14 ימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום הביטוחים, על הזוכה להמציא לידי הרשות אישור קיום הביטוחים מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי הזוכה לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף 1  לעיל.
7. בכל פעם שמבטח הזוכה יודיע לרשות כי מי מביטוחי הזוכה עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור קיום הביטוחים, על הזוכה לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור קיום הביטוחים חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
8. הזוכה פוטר במפורש את הרשות ואת כל הבאים מטעם הרשות מכל אחריות לאבדן ו/או לנזק, אשר עלול להיגרם לרכוש הזוכה, לרבות נזק תוצאתי שייגרם עקב נזק לרכוש כאמור , ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור, אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
9. למען הסר ספק, מובהר כי אי המצאת אישור קיום הביטוחים במועדים לא תפגע בהתחייבויות הזוכה על-פי הסכם זה. הזוכה מתחייב לקיים את כל התחייבויות הזוכה על-פי ההסכם גם אם יימנעו מן הזוכה ביצוע עבודות ומתן השירותים.
10. על המציע לבדוק את התאמת אישור קיום הביטוחים שיומצאו על-ידי הזוכה לנדרש על פי נספח זה, והזוכה מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויות הזוכה כאמור בנספח זה. הזוכה מצהיר כי זכות הרשות לבדוק את אישור קיום הביטוחים ולהורות על תיקונם כמפורט לעיל, לא מטילה על הרשות ועל מי מטעם הרשות כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישור קיום הביטוחים כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם של הביטוחים הנערכים על-פי האישור כאמור או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על הזוכה על-פי הסכם זה או על-פי דין.
11. הזוכה מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידי הזוכה, ככל שיש בהם כדי להשפיע על התחייבויותיו על פי הסכם זה לשלם את דמי הביטוח והשתתפויות העצמיות במלואם ובמועדם.
12. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מאישור קיום הביטוחים הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הזוכה שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הזוכה לפי ההסכם ו/או על פי דין ואין בה כדי לשחרר את הזוכה ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין. לזוכה לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי הרשות ו/או מי מטעם הרשות בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
13. סבר הזוכה, כי יש צורך בעריכת ביטוחים משלימים ו/או נוספים לביטוחי הזוכה, רשאי הזוכה לערוך ולקיים על חשבונו ביטוחים משלימים ו/או נוספים אלה. בכל ביטוח נוסף כאמור (למעט כלי רכב), ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי הרשות ו/או הבאים מטעם הרשות וכלפי כל מי שכלפיו התחייבה הרשות בכתב טרם קרות מקרה הביטוח למעט כלפי מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון, ובביטוחי החבויות ייכלל בנוסף סעיף שיפוי לטובת הרשות ו/או הבאים מטעם הרשות בגין אחריותם למעשי ומחדלי הזוכה, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
14. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות נספח זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו ביצוע שירותים על פי הסכם זה ייעשה על ידי קבלן משנה מטעם הזוכה, מתחייב הזוכה, לדאוג כי בידי קבלן המשנה פוליסות ביטוח בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים לעיל. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הזוכה, הוא הנושא באחריות כלפי הרשות ו/או באים מטעם הרשות ביחס לביצוע שירותים על פי הסכם זה במלואן לרבות שירותים שיבוצעו ו/או יינתנו על ידי קבלן משנה והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את הרשות ו/או הבאים מטעם הרשות בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב ביצוע שירותים שייעשו על ידי קבלן משנה, אם ייגרם, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
15. הפרה של איזה מהוראות נספח הבטוח זה תהווה הפרה של ההסכם.
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